УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «Мега»

- ____________ Д.Ю. Кашаев

- Резюме плана лесоуправления

- ЗАО «Мега»

в Кичменгско-Городецком и Великоустюгском районах

Вологодской области на 2012-2017 годы

Кич-Городок

2012

План управления лесами – это документ, определяющий стратегию по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и других природных ресурсов определенной территории и детальный план действий на ближайшие годы. План лесоуправления регулярно пересматривается. В документе приводится характеристика лесов, находящихся на данной территории, расчет и обоснование объемов ежегодного лесопользования, указывается территориальное размещение мест заготовок древесины по годам, описываются методы заготовок древесины, мероприятия по лесовосстановлению, охране и защите леса, дорожному строительству и т.д. План разрабатывается по материалам последнего лесоустройства с учетом других доступных материалов. Основными документами при планировании управления лесами являются лесохозяйственный регламент (для территории лесничеств) и проект освоения лесов (для участков аренды). Кроме того, частью плана могут являться и другие руководящие документы предприятия (стратегия, политики, инструкции).

Объединенный План лесоуправления для ЗАО «Мега» разработан сроком на шесть лет (с 2012 по 2017 г.г.) для дополнения действующих Проектов освоения лесов в соответствии с Лесным кодексом РФ, Лесным планом Вологодской области, лесохозяйственными регламентами Кич-Городецкого и Великоустюгского лесничеств, договорами аренды лесных участков, Правилами заготовки древесины и другими нормативно-правовыми документами и процедурными руководствами, действующими на предприятии ЗАО «Мега».

План лесоуправления подготовлен сотрудниками Вологодского лесного научно-инновационного консалтингового центра («ВологдаЛЕСНИКцентр») под руководством директора – доктора сельскохозяйственных наук, проф. С.А. Корчагова.

Адрес Центра: 160555, Россия, г. Вологда, с. Молочное, ул. Панкратова, д. 9А,      корп. 7, оф. 705, тел. 89215314407, факс 8 (8172) 524729.

Оглавление

- Описание предприятия……………………………………………………………………...4

- Цели и задачи лесоуправления предприятия………………………………………….…..6

- Описание природных и социально-экономических условий района деятельности предприятия………………………………………………………………………………....8

  - Характеристика географических, климатических, геологических, гидрографических и почвенных условий…………………………………..……..………………………………8

    - Географий и климат………………………………………………....…..…...……………..8

    - Рельеф и почвы…………………………………………………………...…………………8

    - Гидрография………………………………………………………….……..……………...10

    - Растительность и животный мир………………………………………………………….10

  - Право на лесопользование и характеристика лесных ресурсов……………..….12

  - Характеристика социально-экономических условий……………………….…...16

- Система лесоуправления и лесопользования…………………………………………….19

  - Сведения о лесоустройстве арендуемой территории……………...…………….19

  - Расчетная лесосека……………………………………………………………...…20

  - Лесозаготовительные работы…………………………………………………..…22

  - Лесовосстановительные работы…………………………………………….…….24

  - Уход за лесом………………………………………………………………………24

  - Охрана и защита леса………………………………………………...……………25

    - Противопожарные мероприятия………………………………………….……………...25

    - Охрана леса от незаконных рубок……………………………………………………….28

    - Лесозащитные мероприятия………………………………………………..…………….28

  - Дорожные работы…………………………………………………………………29

  - Меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду………..29

    - Минимизация воздействия на водные источники………………………………………29

    - Минимизация воздействия на почву…………………………………………………….30

    - Минимизация воздействия на растительность и животный мир…………………………………………………………..……………………………..32

    - Минимизация воздействия на леса высокой природоохранной ценности, репрезентативные участки, краснокнижные виды флоры и фауны……………………………………………………………...………………………37

    - Минимизация воздействия на социальную сферу………………….………………….38

  - Выявление и охрана лесов высокой природоохранной ценности, репрезентативных участков, мест обитания редких видов растений и животных……………………………………………………………………………….…39

    - Леса высокой природоохранной ценности……………………………………………..39

    - Репрезентативные участки лесных экосистем………………………………………….39

    - Редкие и исчезающие виды растений и животных………………………………….….41

  - Мониторинг хозяйственной деятельности и ЛВПЦ…………………………….45

- Пересмотр плана лесоуправления…………………………………….……..…………...46

- Резюме плана лесоуправления для общественности………………………...………….46

Приложение1. Паспорт репрезентативного участка…………………………………….47

Приложение2. Выделение и управление лесами высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) в арендной базе ЗАО «Мега»…………………………………………………….………..53

  - Описание предприятия

Закрытое акционерное общество «Мега» (ЗАО «Мега») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Вологодской области 18 июня 2008 г в соответствии с действующим законодательством РФ.

ЗАО «Мега» расположено по адресу: Российская Федерация, 161400, Вологодская область, с. Кичменский Городок, ул. Лесная, д. 7, тел.: (881740) 22693, 22569, 21200, факс: (881740) 21200, e-mail: mega@vologda.ru.

Генеральный директор – Кашаев Дмитрий Юрьевич.

Арендатором участков лесного фонда является Общество с ограниченной ответственностью «Мега» (ООО «Мега»). В соответствии с Договором №1, №2 и №3 от 23.06.2008 г. передачи прав и обязанностей по договору аренды от 23.06.2008 г. права и обязанности переданы компании ЗАО «Мега».

Арендуемые лесные участки расположены в Кичменгско-Городецком и Великоустюгском районах Вологодской области (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Схема районов Вологодской области

(26 – Кичменгско-Городецкий район, 10 - Великоустюгский район)

Общая площадь арендуемых лесных участков составляет 60497 га, в том числе покрытая лесом площадь – 56487,0 га. Защитные леса  покрывают площадь 5099,0 га (8,4 %), эксплуатационные леса – 55398,0 га (91,6 %), (таблица 1.1).

Таблица 1.1.

Местонахождение и площадь арендуемых лесных участков

| Наименование лесничеств | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | защитные леса | эксплуатационные леса | общая |
| Великоустюгский районный отдел – государственное лесничество Департамента лесного комплекса Вологодской области | 1124,0 | 10600,0 | 11724,0 |
| Кичменгско-Городецкий районный отдел – государственное лесничество Департамента лесного комплекса Вологодской области | 3975,0 | 44798,0 | 48773,0 |
| Всего (га / %) | 5099,0 / 8,4 | 55398,0 / 91,6 | 60497,0 / 100 |

ЗАО «Мега» осуществляет работы по лесовосстановлению, охране лесов от пожаров и незаконных рубок, обслуживанию и ремонту дорог в своей арендной базе. Основной объем заготовки древесины на территории арендуемых ЗАО «Мега» лесных участков осуществляют субарендаторы лесных участков. В настоящее время договоры субаренды заключены с компанией ООО «Северлес» и 11 индивидуальными предпринимателями (таблица 1.2). Договоры субаренды перезаключаются ежегодно.

Таблица 1.2

Субарендаторы компании ЗАО «Мега» (2012 год)

| Субарендаторы | Номер договора субаренды |
| --- | --- |
| ООО «Северлес» | 4/12 от 15.08.2011 г. |
|  | 8/12 от 31.10.2011 г. |
| ИП Балуевский В.В. | 1/12 от 15.08.2011 г. |
| ИП Коряковский А.А. | 2/12 от 15.08.2011 г. |
| ИП Некипелов С.Н. | 3/12 от 15.10.2011 г. |
| ИП Дурягин А.Ф. | 5/12 от 15.08.2011 г. |
| ИП Карандашев С.В. | 6/12 от 30.09.2011 г. |
| ИП Дурягин В.И. | 7/12 от 31.10.2011 г. |
| ИП Тупушев А.В. | 9/12 от 31.10.2011 г. |
| ИП Павлов В.А. | 10/12 от 31.10.2011 г. |
| ИП Шубарин В.А. | 11/12 от 31.10.2011 г. |
| ИП Некипелов С.А. | 12/12 от 31.10.2011 г. |
| ИП Китаев А.В. | 13/12 от 27.12.2011 г. |

Заготовка древесины в арендной базе предприятия осуществляется по двум технологиям:

- С применением традиционной техники (бензопил – на валке, обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов, трелевочных тракторов с чокерной оснасткой – на трелевке хлыстов).

- С использованием агрегатной техники зарубежного производства (харвестеров – на валке, обрезке сучьев, раскряжевке хлыстов, форвардеров – на трелевке сортиментов).

Вывозка сортиментов в обоих случаях осуществляется автомобильным транспортом с гидроманипуляторами.

Видами заготавливаемых предприятием деловых сортиментов являются: пиловочные бревна, балансы, фанерный кряж. Основные потребители деловой древесины – ООО «Новатор», ООО «Премиум-Лес», ОАО «Котласский ЦБК».

Организационная структура ЗАО «Мега» представлена в таблице 1.3. Общая численность работников предприятия составляет 30 человек.

Таблица 1.3

Организационная структура и численность рабочих на предприятии ЗАО «Мега»

| Структурное подразделение | Должность | Численность, чел. |
| --- | --- | --- |
| Административно-управленческий персонал | Генеральный директор | 1 |
|  | Заместитель генерального директора | 1 (по совместительству) |
|  | Главный бухгалтер | 1 |
|  | Бухгалтер | 2 |
| Лесохозяйственный отдел | Главный лесничий | 1 |
|  | Участковый лесничий | 2 |
|  | Лесник | 17 (в т.ч. 9 по совместительству) |
|  | Водитель | 1 |
| Сельскохозяйственный отдел | Агроном | 1 |
|  | Заведующий картофелехранилищем | 1 |
| Прочие | Водитель | 1 |
|  | Диспетчер-кладовщик | 1 (по совместительству) |
| ИТОГО |  | 30 (в т.ч. 11 по совместительству) |

2. Цели и задачи лесоуправления ЗАО «Мега»

Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности  предприятия ЗАО «Мега» являются:

- стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального размера добавленной стоимости;

- выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости заготовки и вывозки древесины;

- внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии лесозаготовок;

- соблюдение российского и международного лесного законодательства;

- сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса;

- сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем;

- обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников предприятия;

- трудоустройство местного населения;

- поддержание и развитие социальной сферы района деятельности предприятия;

- учет предприятием долговременных интересов местного населения;

- участие в обсуждениях экологических и социальных вопросов управления лесами с заинтересованными сторонами и местной общественностью;

- развитие добровольной лесной сертификации и приверженность Российскому национальному стандарту лесоуправления FSC.

Исходя из вышеназванных целей, предприятие ставит перед собой следующие задачи:

в экономической сфере

- организовывать и проводить лесозаготовительные работы в полном соответствии с Планом лесоуправления  (Проектом освоения лесов);

- увеличивать объемов лесозаготовок за счет интенсификации лесопользования (в т.ч.  путем проведения  коммерческих рубок ухода)

- развивать инфраструктуру предприятия, в том числе создавать новые лесоперерабатывающие производства;

- своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, предусмотренных законодательством.

в экологической сфере

- не допускать переруба расчетной лесосеки, установленной Планом лесоуправления (Проектами освоения лесов) и обеспечивающей неистощительное лесопользование;

- не производить незаконную заготовку древесины: без разрешительных документов, сверх разрешенного объема, в лесах высокой природоохранной ценности;

- осуществлять контроль поставок древесины, во избежание приобретения незаконно заготовленной древесины и древесины, заготовленной в лесах природоохранной ценности;

- обеспечивать положительную динамику снижения неустоек за допускаемые нарушения лесохозяйственных требований;

- увеличивать долю узколесосечных и несплошных рубок главного пользования;

внедрять эффективную систему лесовосстановительных мероприятий за счет максимального использования естественных лесовозобновительных процессов и сохранения элементов лесной среды на вырубках путем внедрения природощадящих технологий лесозаготовок;  систему охрану и защиты лесов от пожаров, болезней и вредителей, незаконных рубок и других видов деятельности;

- выявлять и поддерживать леса, имеющие высокие природоохранные ценности; внедрять эффективную систему управления ими (учет, режим пользования, охрану, мониторинг);

- выявлять и сохранять места обитания редких и уязвимых видов флоры и фауны, ключевые биотопы и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообразия лесных экосистем;

- предупреждать и минимизировать при лесозаготовках, строительстве и эксплуатации дорог эрозию и деградацию почвы, нарушение водотоков, загрязнение вод.

в социальной сфере

- принимать на работу преимущественно местных жителей, не допуская дискриминацию по национальному, религиозному и половому признаку, проводить профессиональное обучение работников;

- добиваться выполнения правил охраны труда и личной безопасности;

- обеспечить работников безопасным оборудованием, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ);

- своевременно выдавать заработную плату работникам;

- создать возможность использования  леса для нужд местного населения путем развития традиционных лесных промыслов и побочного пользования, туризма, отдыха, охоты, рыбной ловли;

- выявлять и сохранять участки леса и места, имеющие культурное, историческое, религиозное, экологическое и хозяйственное значение для местного населения.

3. Описание природных и социально-экономических условий района деятельности предприятия

## 3.1. Характеристика географических, климатических, гидрологических и почвенных условий

3.1.1. География и климат

Вологодская область входит в  состав Северо-западного федерального округа России. Кичменгско-Городецкий и Великоустюгский государственные лесничества, в которых находится арендная база предприятия ЗАО «Мега», расположены в восточной части Вологодской области.

Великоустюгское лесничество находится на территории Великоустюгского муниципального района, центром которого является г. Великий Устюг. Протяженность территории лесничества с севера на юг 99 км, с запада на восток 140 км. На севере лесничество граничит с Архангельской областью, на востоке – с Кировской областью, на юге – с Кичменгско-Городецким лесничеством, на западе – с Нюксенским лесничеством.

Кичменгско-Городецкое лесничество расположено на территории Кичменгско-Городецкого административного района. Протяженность территории лесничества с севера на юг 70 км, с запада на восток 120 км. На севере лесничество граничит с Великоустюгским лесничеством, на востоке – с Кировской областью, на юге – с Костромской областью, Никольским и Бабушкинским лесничествами, на западе – с Нюксенским лесничеством.

Климат в районе деятельности предприятия умеренно-континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, короткой весной с неустойчивыми температурами и относительно коротким, умеренно теплым летом, продолжительной и ненастной осенью. Особенностью климата является частая смена воздушных масс различного происхождения. Особенно частую смену ведут за собой циклоны, наступающие преимущественно с запада, со стороны Атлантического океана. Наиболее активна циклоническая деятельность осенью и зимой. Удаленность от морского побережья отражается в континентальных чертах климата – суровых зимах, жарких летних днях и довольно частых заморозках в начале вегетационного периода. Период с отрицательными среднесуточными температурами воздуха длится 196 дней. Период с положительными температурами составляет 169 дней (с 8 апреля по 20 октября), выше 500С (вегетационный период) – 151 день (с 30 апреля по 29 сентября), выше 1000С (период активной вегетации) – 106 дней (с 23 мая по 7 сентября). Среднегодовое количество осадков составляет около 680 мм.

Отрицательно влияют на рост и развитие древесной растительности в районе расположения предприятия, следующие климатические факторы: избыток влаги, способствующий образованию болот и заболоченных земель;  сильные ветры, вызывающие ветровалы и буреломы; низкие температуры зимой (абсолютный минимум – 50 градусов), вызывающие морозобойные трещины; поздние весенние (май, до 11 июня) и ранние осенние (с 23 августа) заморозки, побивающие цветы и молодые побеги древесных пород.

3.1.2. Рельеф и почвы

Кичменгско-Городецкий и Великоустюгский районы расположены в северной части Русской равнины. Территория представляет собой поросшую лесом, волнисто-увалистую, местами сильно заболоченную моренную равнину (абсолютная высота 50-248 м), местами холмистую, расчлененную долинами многочисленных рек и ручьев. Наиболее пересеченный рельеф характерен для западной части, с продвижением на восток местность становится ровнее.

В геологическом строении территории районов принимают участие горные породы различного происхождения. Кристаллический фундамент Русской платформы перекрыт толщей различных отложений. Эта толща пород покрыта четвертичными отложениями, верхний слой которых является почвообразующим. На территории наиболее широко распространены ледниковые валунные отложения разного механического состава. Флювиогляциальные отложения песчаного и механического состава с примесью гравия и гальки встречаются довольно редко.

Равнинность рельефа основной части района способствует развитию промывного водного режима почв, временному избыточному их увлажнению, а в соответствующих условиях – их заболачиванию на больших территориях.

На территории районов преобладают почвы подзолистые, дерново-глеевые, подзолисто-болотные, и болотные (верхового и низинного) типов. Подзолистые почвы имеют широкое распространение и занимают большую часть территорий межболотных пространств, обеспеченную сравнительно удовлетворительным дренажем. Развиваются почвы подзолистого типа на двучленных наносах песчаных, супесчаных и суглинистых отложений, чем и определяется большое количество разновидностей этих почв. Подзолы бедны гумусом и питательными веществами, однако, вследствие благоприятного водно-воздушного режима, обладают сравнительно хорошими лесорастительными свойствами. Подзолистый тип почв в лесничестве представлен подтипами глеево-подзолистых почв, типично подзолистых и дерново-подзолистых почв. Глеево-подзолистые почвы, у которых непосредственно под лесной подстилкой развивается оглееный горизонт, встречается под еловыми лесами в наиболее дренированных местах. Такие почвы характеризуются сильнокислой или, реже, среднекислой реакцией, недостаточной обеспеченностью основными элементами питания, сильно выраженными гидрологической и обменной кислотностями и низкой степенью насыщенности основаниями при малом количестве последних в верхних горизонтах почв. Типичные подзолистые почвы распространены на склонах увалов в различных частях лесничества, на хорошо дренированных водоразделах под хвойными лесами с моховым и мохово-кустарничковым напочвенным покровом. В зависимости от механического состава различают два рода типичных подзолистых почв: подзолы (иллювиально - гумусовые и железистые) и типичные подзолистые почвы. Последние представлены в основном средне- и сильноподзолистыми почвами. Более плодородные дерново-подзолистые почвы находятся в южной части районов на хорошо дренированных участках местности. Эти почвы чаще всего встречаются вдоль рек на месте бывших пашен, залежей и выгонов. В восточной части районов встречаются плодородные дерново-карбонатные почвы, сформировавшиеся на хорошо дренированных повышенных участках местности с близким к поверхности залеганием известняков, мергелей или карбонатной морены. Торфянисто- и торфяно-подзолистые почвы широко распространены в юго-восточной части районов. Они сформировались на плоских слабо-дренированных водоразделах, под еловыми или елово-сосновыми лесами. Эти почвы обладают высоким потенциальным плодородием, при изменении их водного режима (осушении) создаются более благоприятные условия для роста лесных насаждений. Болотные почвы верхового типа развиваются при избытке атмосферной влаги. Почвенные воды этих болот кислые, обычно с очень малым содержанием растворенных минеральных веществ. Развитие болотных почв низинного типа, как известно, происходит при увлажнении минерализованными, почвенно-грунтовыми водами под травяным и мохово-травяным напочвенным покровом хвойных и, реже, лиственных лесов. Болотные почвы переходного типа сочетают в себе черты верхового и низинного типов почв.

3.1.3. Гидрография

Территория Кичменгско-Городецкого и Великоустюгского районов имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, представленную реками, ручьями и озерами. Реки районов относятся к бассейну Белого моря и принадлежат к типу равнинных. Основными крупными реками, протекающими по территории  районов, являются р. Сухона, р. Луза и р. Юг, которые являются притоками Северной Двины (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Основные реки, протекающие по территории Кичменгско-Городецкого и Великоустюгского районов

3.1.4. Растительность и животный мир

Флора. По лесорастительному районированию территория района деятельности предприятия относится к среднетаежному лесному району европейской части Российской Федерации (Перечень лесных районов Российской Федерации. Приказ МПР от 28.03.2007 №68).

В лесорастительных условиях арендной базы ЗАО «Мега» основными лесообразующими породами являются: береза (36,0 %), ель (24,4 %),  осина (20,8 %) и сосна (17,6 %), формирующие чистые и смешанные древостои средней продуктивности. В настоящее время на долю хвойных насаждений приходится 40 %, а на долю мягколиственных – 60 % покрытой лесом площади (таблица 3.2).

Ель произрастает почти на всех почвах, встречающихся на территории лесничеств. Более половины ельников произрастают на подзолистых свежих, суглинистых почвах, где она образует насаждения III-IV классов бонитета. Ельники IV-V класса бонитета обычны среди травяно-болотных типов леса с торфяно-глеевыми почвами с проточным увлажнением. На заболоченных, бедных почвах формируются ельники Vа-Vб классов бонитета. Средняя продуктивность ельников средняя, характеризуется бонитетом III,2.

Сосновые насаждения произрастают и на супесчаных и легкосуглинистых почвах вдоль берегов рек, на холмах, образуя древостои III-IV классов бонитета, а иногда и II.  Средняя продуктивность сосновых насаждений такая же, как у ельников и характеризуется III,2 бонитетом.

Пихта в лесах района – редкая порода, наиболее часто деревья пихты встречаются в еловых насаждениях. Пихта относится к реликтовым породам Вологодской области, поэтому насаждения с долей ее участия в составе 1 и более единицы подлежат охране, в них запрещены рубки.

Большой удельный вес березы в лесах объясняется, прежде всего, хорошей способностью ее возобновляться семенами и вегетативно. Средний класс бонитета березовых насаждений – I,8.

Осиновые насаждения по площади и запасу занимают третье место среди насаждений основных лесообразующих пород. Все осинники в лесничестве являются вторичными лесами, они возникли после рубки сосняков и ельников. Осина в сравнении с березой более требовательна к плодородию почв. Средний класс бонитета осинников I,5 - самый высокий среди древесных формаций лесничества.

Из мягколиственных пород встречаются насаждения ольхи серой и ивы древовидной.

Среди редких (реликтовых) пород деревьев на арендуемых лесных участках встречаются: пихта сибирская, ольха черная и можжевельник обыкновенный древовидной формы.

Млекопитающие.  По характеру изменений населения видов выделено три группы охотничьих зверей.

Первая группа включает такие виды, как белка, заяц-беляк, лисица, ласка, горностай, лесной хорек, рысь. Состояние популяций большинства хищников этой группы находится в прямой зависимости от состояния популяций их основных жертв.

Вторую группу составляют виды, подверженные, как и первые, воздействию естественных факторов, но не периодических, и в значительно большей мере управляемые факторами антропогенными. Это главным образом ресурсные виды – лось, кабан и крупные хищники – конкуренты человека в использовании копытных – волк и росомаха.

Третья группа объединяет виды, находящиеся в столь же сильной зависимости от промысловой нагрузки, как и вышеназванные, но сила влияния охоты на этих животных изменяется в зависимости  от спроса на продукцию их промысла, это ондатра, бобр, норка, куница, медведь.

Некоторые виды млекопитающих внесены в список СИТЕС: медведь бурый, волк, лисица обыкновенная, выдра речная, рысь, лесная куропатка,  журавль серый, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, подорлик малый, лунь болотный, орлан-белохвост,  коршун черный, осоед, беркут, скопа, кречет, филин, сова болотная, неясыть бородатая, сыч

Птицы. В составе орнитофауны наиболее полно представлены аборигенные таежные виды. Типичными индикаторами коренных хвойных лесов являются глухарь, трехпалый дятел, кукша, дрозд-деряба, обыкновенная пищуха. Широко распространены виды, обитающие в кронах хвойных лесов – желтоголовый королек, свиристель, хохлатая синица, теньковка, клесты. Хорошо представлены и виды высокоствольных лесов – бородатая неясыть, мохноногий сыч, чеглок, ворон, желна, гоголь, большой крохаль и другие.

Среди охотничьих видов птиц распространены: глухарь (Tetrao urogallus), тетерев (Lyrurus tetrix), рябчик (Tetrastes bonasia), гуменник (Anser fabalis), кряква (Anas platyrhunchos), чирок-трескунок (Anas querquedula), серая утка (Anas strepera) и др.

Водно-болотные местообитания по своей роли в процессах воспроизводства орнитофауны могут быть отнесены к угодьям регионального значения. Здесь расположен важный очаг размножения белоклювой гагары, лебедя-кликуна и малого лебедя.

Рыбы. Наиболее многочисленными видами ихтиофауны являются окунь, плотва, щука, елец, ерш, лещ, хариус. Нельма (Stenodus leusicthys nelma), стерлядь (Acipenser ruthenus) и подкаменщик обыкновенный (Coitus gobio) являются видами, занесенными в Красную книгу Вологодской области.

## 3.2.   Право на лесопользование и характеристика лесных ресурсов

ЗАО «Мега» является арендатором лесных участков в соответствии с 3 договорами аренды, заключенными на срок 23, 25 и 47 лет (таблица 3.1).

Таблица 3.1

Общие данные по договорам аренды лесных участков

| № договора аренды | Срок аренды, лет | Наименование участковых лесничеств | Перечень кварталов | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кичменгско-Городецкое государственное лесничество |  |  |  |  |
| № 1 от 11.07.2007 г. | 47 | Стрелкинское | 67, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 104, 105, 106, 107 | 6453,0 |
|  |  | Шарженгское | 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 47, 56, 58, 70, 71, 95 | 4915,0 |
|  |  | Кичменгское | 64, 70, 75 | 1007,0 |
|  |  | Пыжугское | 215, 218 | 565,0 |
|  |  | ИТОГО |  | 12940,0 |
| Кичменгско-Городецкое государственное лесничество |  |  |  |  |
| № 2 от 11.07.2007 г. | 23 | Стрелкинское | 71, 83, 95, 108, 114, 116 | 2346,0 |
|  |  | Шарженгское | 9, 15, 22, 42, 43, 46, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 68, 69, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 94, 96, 106, 108 | 10564,0 |
|  |  | Кичменгское | 56, 57, 65, 71, 76 | 1993,0 |
|  |  | Слободское | 33, 45, 46, 47, 54, 55, 59 | 3182,0 |
|  |  | В-Югское | 41, 42, 59, 60, 61, 73, 84 | 3241,0 |
|  |  | Пыжугское | 27, 28, 32, 33, 34, 35, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 81, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 136, 137, 153, 154, 155, 156, 167, 168, 169, 183, 210, 211, 212, 213, 214, 219, 220, 221, 222, 224 (ч), 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 242, 243, 244, 245, 246 | 14507,0 |
|  |  | ИТОГО |  | 35833,0 |
| Великоустюгское государственное лесничество |  |  |  |  |
| №1 от 26.06. 2007 г. | 25 | Нижне-Шарденгское | 136, 137, 145-147, 160-164, 172-175 | 6318 |
|  |  | Усть-Алексеевское | 30-42 | 5406 |
|  |  | ИТОГО |  | 11724,0 |
| ВСЕГО |  |  |  | 60497,0 |

Участки леса, взятые в аренду ЗАО «Мега» общей площадью 60497,0 га, характеризуются высокой лесистостью (покрытая лесом площадь составляет в среднем 93%), (таблица 3.2).

Таблица 3.2

Средние таксационные показатели насаждений в арендной базе ЗАО «Мега»

| Преобладающая порода | Покрытая лесом площадь, га | Возраст, лет | Класс бонитета | Относительная полнота | Запас насаждений на 1 га, м3 |  | Средний прирост (изменение запаса) на 1 га покрытых лесом земель, м3 |  | Состав насаждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Покрытых лесом земель | Спелых и перестойных |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Лесной участок по Договору аренды № 1 от 11.07.2007 г. (Кич-Городецкое лесничество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйство - хвойное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 2462 | 108 | 3,8 | 0,63 | 182 | 214 | 1,9 | 6С1Е2Б1Ос |  |
| Ель | 3002 | 90 | 3,7 | 0,62 | 146 | 220 | 1,6 | 6Е1С2Б1ОС |  |
| Итого хвойных | 5464 | 98 | 3,8 | 0,62 | 162 | 217 | 1,7 | 4Е3С2Б1ОС |  |
| Хозяйство - мягколиственное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 4459 | 65 | 1,9 | 0,72 | 158 | 208 | 2,5 | 6Б2ОС2Е+ОЛ.с |  |
| Осина | 1590 | 75 | 1,5 | 0,67 | 215 | 249 | 2,9 | 5ОС3Б1Е1С |  |
| Ольха с. | 3 | 33 | 2,3 | 0,63 | 80 | - | 2,3 | 5ОЛС3Б1ОС1Е |  |
| Ива | 149 | 22 | 3,3 | 0,40 | 17 | - | 0,8 | 6ИВ2ОЛС2Б |  |
| Итого мягколи-ственных | 6201 | 66 | 1,9 | 0,70 | 169 | 222 | 2,6 | 5Б3ОС1Е1С+ИВ+ОЛ.с |  |
| ВСЕГО | 11665 | 81 | 2,7 | 0,66 | 166 | 220 | 2,2 | 3Б2ОС3Е2С+ИВ |  |
| Лесной участок по Договору аренды № 2 от 11.07.2007 г. (Кич-Городецкое лесничество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйство - хвойное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 4791 | 104 | 3,2 | 0,62 | 206 | 209 | 2,3 | 6С1Е2Б1Ос |  |
| Ель | 9415 | 83 | 3,2 | 0,57 | 155 | 219 | 1,6 | 6Е1С2Б1Ос |  |
| Итого хвойных | 14206 | 90 | 3,2 | 0,59 | 172 | 215 | 1,9 | 4Е2С3Б1Ос |  |
| Хозяйство - мягколиственное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 9474 | 61 | 1,8 | 0,68 | 155 | 209 | 2,5 | 5Б2Ос2Е1С+Ив,Ол.с |  |
| Осина | 9260 | 66 | 1,5 | 0,65 | 176 | 241 | 2,8 | 5Ос2Б2Е1С |  |
| Ольха с. | 103 | 27 | 2,5 | 0,42 | 30 | - | 1,1 | 5Олс3Ив2Б+Е |  |
| Ива | 352 | 17 | 3,1 | 0,41 | 13 | - | 0,7 | 6Ив2Ол.с2Б+Е |  |
| Итого мягколи-ственных | 19189 | 63 | 1,7 | 0,66 | 162 | 226 | 2,6 | 4Б4Ос2Е+Ив,Ол.с |  |
| ВСЕГО | 33395 | 74 | 2,3 | 0,63 | 166 | 222 | 2,3 | 3Б3Ос3Е1С+Ив,ОЛ.с |  |

Продолжение таблицы 3.2

| Лесной участок по Договору аренды №1 от 26.06.2007 г. (Великоустюгское лесничество) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйство - хвойное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 2699 | 86 | 1,9 | 0,69 | 288 | 299 | 3,5 | 6С1Е2Б1Ос |
| Ель | 1381 | 121 | 3,8 | 0,64 | 231 | 209 | 1,7 | 7Е1С2Б+Ос,Ол.с,Ив |
| Итого хвойных | 4080 | 98 | 2,6 | 0,68 | 244 | 269 | 2,9 | 4С3Е2Б1Ос+Ол.с,Ив |
| Хозяйство – мягколиственное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 6407 | 75 | 1,6 | 0,75 | 240 | 233 | 3,1 | 6Б3Ос1С+Е,Ол.с,Ив |
| Осина | 899 | 72 | 1,1 | 0,73 | 310 | 290 | 4,0 | 5Ос3Б2С+Е,Ол.с |
| Ольха с. | 41 | 23 | 2,6 | 0,41 | - | 21 | 0,9 | 5Ол.с2Б2Ив1Е |
| Итого мягколи-ственных | 7347 | 75 | 1,6 | 0,75 | 249 | 238 | 3,2 | 6Б3Ос1С+Е,Ол.с,Ив |
| ВСЕГО | 11427 | 83 | 1,9 | 0,72 | 248 | 249 | 3,1 | 4Б2Ос3С1Е+Ол.с,Ив |

Среди древостоев преобладают спелые и перестойные – 55,2 %, молодняки занимают площадь 14,8 %, затем следуют средневозрастные насаждения – 19,1 %. Приспевающие насаждения представлены в наименьшей степени на арендуемых лесных участках – 10,9 %

(таблица 3.3).

Таблица 3.3

Распределение покрытой лесом площади (га) по хозяйственным группам возраста

в арендной базе ЗАО «Мега»

| Порода | Группы возраста |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | Итого |
| Договор аренды №1 от 1.07.2007 г. (Кич-Городецкое лесничество) | 1627,0 | 2778,0 | 1196,0 | 6064,0 | 11665,0 |
| Договор аренды №2 от 1.07.2007 г. (Кич-Городецкое лесничество) | 6401,0 | 6765,0 | 3426,0 | 16803,0 | 33395,0 |
| Договор аренды №1 от 26.06.2007 г. (Великоустюгское лесничество) | 352,0 | 1270,0 | 1552,0 | 8253,0 | 11427,0 |
| ВСЕГО, га / % | 8380,0/14,8 | 10813,0/19,1 | 6174,0/10,9 | 31120,0/55,2 | 56487,0 |

Средний прирост древесины на 1 га по хвойным породам составляет 2,2 м3, по лиственным породам – 2,8 м3, а в среднем 2,5 м3 (табл. 3.4).

Таблица 3.4

Средний запас и прирост по хозяйствам и хозсекциям в арендной базе ЗАО «Мега»

| Хозяйство | Средний запас насаждений, м3/га | Средний прирост на 1 га лесопокрытых земель, м3/га |
| --- | --- | --- |
| Сосна | 225 | 2,6 |
| Ель | 177 | 1,6 |
| В среднем по хвойному хозяйству | 193 | 2,2 |
| Береза | 184 | 2,7 |
| Осина | 234 | 3,2 |
| Ольха серая | 37 | 1,4 |
| Ива | 15 | 0,8 |
| В среднем по лиственному хозяйству | 193 | 2,8 |
| В среднем по хвойному и лиственному хозяйству | 193 | 2,5 |

В арендной базе предприятия представлено 12 коренных типов леса. Самыми распространенными типами леса являются: ельник черничный, сосняк черничный, сосняк кисличный. Редкими типами леса следует считать: ельник сфагновый, сосняк брусничный (таблица 3.5).

Таблица 3.5

Распределение лесной площади по типам леса в арендной базе ЗАО «Мега»

| Тип леса | Площадь |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Сосняк кисличный | 11459 | 18,9 |
| Сосняк черничный | 16108 | 26,6 |
| Сосняк брусничный | 734 | 1,2 |
| Сосняк долгомошный | 1336 | 2,2 |
| Сосняк сфагновый | 2126 | 3,5 |
| Сосняк травяно-болотный | 1209 | 2,0 |
| Ельник кисличный | 3332 | 5,5 |
| Ельник долгомошный | 1977 | 3,3 |
| Ельник черничный | 18236 | 30,1 |
| Ельник пр.-крупнотравный | 1035 | 1,7 |
| Ельник травяно-болотный | 2862 | 4,7 |
| Ельник сфагновый | 143 | 0,2 |

В целом, наличие лесных ресурсов на территории аренды предприятия ЗАО «Мега», в особенности наличие значительного объема спелых и перестойных насаждений, способствует широкому и экономически оправданному развитию лесозаготовительной промышленности.

3.3. Краткая характеристика социально-экономических условий

Арендуемые ЗАО «Мега» участки лесного фонда располагаются на территории  двух восточных административных районов  Вологодской области: Кичменгско-Городецкого и Великоустюгского.

Кичменгско-Городецкий район располагается на востоке Вологодской области и занимает  территорию площадью в 7,0 тыс. км2 (4,8 % территории области), (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Границы Кич-Городецкого муниципального района

На территории района находится 357 населенных пунктов, которые административно входят в 13 сельских поселений.

В последнее время в районе наметилась отрицательная демографическая ситуация. Так, общая численность населения на конец 2011 года составляла 17,8 тыс. чел., в т.ч. в с. Кичменгский Городок - 7,9 тыс. чел. В 2011 году численность населения уменьшилась на 600 человек. Сокращение произошло как за счет естественной убыли, так и миграции населения. Миграционная убыль в 2011 году составила 474 человека. В 2011 году в районе родилось 209 чел., умерло 372 человека, (в 2010 году соответственно 235 и 372.), естественная убыль населения составила 163 человека.

Последняя перепись населения 2010 года подтвердила основные тенденции демографической ситуации в районе. По итогам переписи 2002 года в районе численность населения составляла 22,2 тыс. чел., по итогам переписи 2010 года – 18,5 тыс. человек (снижение на 16,7 %). Население района ежегодно сокращается, что негативно отражается на экономике и соответственно на бюджете района. В 2011 г. сократилась численность экономически активного населения до 9575 человек (с 10164 человек в 2010 году).

Средняя заработная плата по району в 2011 году составила 12224 руб., рост к уровню 2010 года 4,1 % , отношение к среднеобластной заработной плате 49,5 %. Это самая низкая заработная плата в области.

В структуре производства Кич-Городецкого района основную долю занимает производство пищевых продуктов (85%). На долю лесозаготовительной  и деревообрабатывающей промышленности приходятся остальные 15%.

На территории района зарегистрировано 223 юридических лица, 294 филиала и 376 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Количество индивидуальных предпринимателей к концу 2011 года снизилось на 61 единицу. В течение года закрыли свою деятельность 108 ИП, значительная доля (48 %) - это индивидуальные предприниматели, открывшие деятельность в соответствии с целевой программой дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2009-2010 годах (самозанятость безработных граждан).

В предприятиях малого и среднего бизнеса занято 3623 чел., что составляет 59,7 % от общей численности занятых в экономике района. Численность наемных работников, работающих у индивидуальных предпринимателей, составляет 1068 чел.

Оборот организаций всех видов экономической деятельности (по крупным и средним организациям) за 2011 года составил 532,9 млн. рублей, рост в действующих ценах к 2010 году – на 3,6%.

На территории Кич-Городецкого района существуют 5 ООПТ, в том числе: заказники регионального значения («Ентальский Лес», «Оленевский бор», «Стрелкинский лес», «Кичменгско-Городецкий»), памятник природы регионального значения «Захаровский бор». Территории малонарушенных лесов в районе отсутствуют.

Площадь территории Великоустюгского района составляет 7,72 тыс. км² (5,3 % территории Вологодской области), (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Границы Великоустюгского муниципального района

В состав Великоустюгского района входит 22 муниципальных образования (3 городских и 19 сельских поселений), на территории которых расположены 457 сельских населённых пунктов, посёлок городского типа Кузино, города - Великий Устюг и Красавино.

В последнее время наблюдается некоторое улучшение демографической ситуации в районе. Так, по состоянию на 1 апреля 2011 года численность постоянного населения Великоустюгского района составила 57,8 тыс. человек, в том числе 39,9 тыс. городского и 17,9 тыс. - сельского населения. В январе-марте 2011 года родилось 169 детей, что на 10 человек больше, чем годом ранее. Умерло от всех причин 275 человек, что на 7 человек (2 %) меньше, чем в январе-марте 2010 года. Естественная убыль населения Великоустюгского района за 1 квартал 2010 года составила 106 человек, на 17 человека меньше, чем годом ранее.

Основную часть экономики района составляет лесная и деревообрабатывающая промышленность, лесопользование и лесозаготовка. Крупнейшие предприятия района: ООО фанерный комбинат «Новатор» (фанера, шпон), ОАО Новаторский леспромхоз (лесозаготовка и лесопереработка, сувенирная продукция), ООО «Ломоватка-Лес», ООО «Великоустюгский леспромхоз», ООО «Премиум Лес» и другие.

Кроме того, в районе широкое развитие получили: пищевая промышленность (ликероводочный завод в Великом Устюге, хлебобулочный комбинат «Пчёлка», АО «Устюгмолоко» и др.), лёгкая промышленность (АО «Северлён», кистещёточная фабрика, кожевенно-галантерейная фабрика и др.), машиностроение и металлообработка (завод «Северная чернь», ремонтно-механический завод, литейно-механический завод и др.), сельское хозяйство (СХП «Двина», племколхоз «Гледенский», «Усть-лён», ЗАО птицефабрика «Великоустюгская» и др.).

В последние годы наметился рост экономики в районе. Так, индекс промышленного производства в I квартале 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года составил 108,1 процента. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности «обрабатывающие производства», на 576,7 млн. рублей, индекс производства составил 105 %. Рост производства к уровню I квартала 2010 года наблюдался в: в обработке древесины и производстве изделий из дерева на 3 % (за счет увеличения распиловки и строгания древесины на 6,9 %, выпуска клееной фанеры на 0,9%,); в пищевом производстве на 16,8 % (за счет увеличения выпуска молочных продуктов на 28,4%, хлеба и кондитерских изделий на 17,9%, производства минеральной воды в 1,4 раза, пива на 23,9%. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 301,2 млн. рублей, индекс производства составил 138% за счет увеличения выпуска электроэнергии блок-станциями в 3,9 раза.

Областной центр г. Вологда с районным центром г. Великий Устюг связывает дорога Вологда - Никольск - Великий Устюг. В 1998 также введена в эксплуатацию автодорога Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг. В г. Великий Устюг также находится железнодорожная станция, аэропорт и пристань.

На территории Великоустюгского района расположено значительное количество охраняемых природных территорий. В их число входят ландшафтные заказники: («Стрельненский лес», «Палемский лес», «Шиленгский бор», «Орловская роща»), геологический заказник (Урочище «Стрельна»), зоологические заказники («Шемогодский», «Великоустюгский»), памятники природы (Урочище «Одомчинский бор», Урочище «Викторовский бор», Урочище «Барановский бор», Геологическое обнажение «Опоки», Мыс «Бык», Геологическое обнажение у деревни Исады,  Геологическое обнажение «Аристово», Геологическое обнажение «Контакт Перми и Триаса», Водопад «Васькин Ключ», Геологическое отложение «Цветные кремни», Геологическое обнажение «Мяколица», «Петряевская роща», «Маркинский бор», «Парк Спирино»). Малонарушенные леса на территории района отсутствуют.

Основными задачами развития Кич-Городецкого и Великоустюгского районов являются:

- Развитие градообразующих отраслей экономики (лесная, сельское хозяйство, пищевая).

- Повышение инвестиционной привлекательности районов, разработка и внедрение инвестиционных проектов по отраслям экономики.

- Улучшение качества предоставления муниципальных услуг, передача несвойственных функций бюджетных учреждений и сокращение неэффективных расходов.

- Увеличение собственной доходной базы районного бюджета и бюджетов сельских поселений.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

- Увеличение среднемесячной заработной платы.

- Развитие сельского туризма.

В последние годы в рассматриваемых районах все более ясное выражение получил принцип социальной ответственности бизнеса перед населением территории. Индивидуальные предприниматели и малые предприятия систематически помогают району в строительстве мостов, ремонте дорог, восстановлении храмов, участвуют в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, оказывают безвозмездную финансовую помощь образованию, здравоохранению и культуре.

ЗАО «Мега» оказывает посильную помощь местному населению и организациям, в том числе предоставление в пользование тракторов с целью ухода за дорогами (п. Лаптюг), бульдозеров  - для обустройства мест хранения отходов (п. Югский, с. Кич-Городок), грузового автотранспорта – для ремонта дорог и перевозки грузов (с. Кич-Городок).

Компания обеспечивает дровами местное население близ лежащих населенных пунктов, является активным участником выставки-ярмарки «Российские Губернаторы в глубинке».

ЗАО «Мега» при осуществлении своей хозяйственной деятельности может оказывать непосредственное влияние на местное население и инфраструктуру населенных пунктов, тяготеющих к арендной базе предприятия. К числу таких населенных пунктов относятся:     д. Сараево, д. Новоселово, д. Наволок, п. Лаптюг, п. Берсеневские Гаражи, д. Еловино, д. Почтовый починок, д. Бакланово, д. Шатенево,  д. Лыченица, д. Алферово, д. Лобаново,   д. Слобода, д. Трофимово, п. Югский, д. Косково Кич-Городецкого района; д. Мякиницыно, д. Бирюково, д. Старина, д. Пожарово Великоустюгского района.

4. Система лесоуправления и лесопользования

4.1. Сведения о лесоустройстве арендуемой территории

Лесоустроительные работы на арендуемых участках лесфонда компании ЗАО «Мега» в границах Кичменгско-Городецкого лесничества проводились Северным государственным лесоустроительным предприятием («Севлеспроект») в 2006 году, в Великоустюгском лесничестве – в 2003 году, в соответствии с «Инструкцией по проведению лесоустройства в лесном фонде России» (1995). Инвентаризация лесного фонда в указанные годы проводилась с применением аэрофотоснимков и лесотаксационных приборов: мерной ленты (для измерения расстояний), мерной вилки и  высотомера (для измерения диаметров  и высот растущих деревьев), полнотомера (для определения площади поперечных сечений деревьев) и возрастного бурава (для измерения возраста деревьев). В приспевающих, спелых и перестойных древостоях, запланированных в рубку в текущий ревизионный период, таксация запаса растущего древостоя проводилась с закладкой круговых реласкопических площадок для более точного определения запаса древесины (±15 %) по составляющим породам.

По лесотаксационному районированию Кич-Городецкое и Великоустюгское лесничества отнесены:

- в отношении применения всех лесотаксационных нормативов - к среднетаежному подрайону Северо-Восточного лесотаксационного района;

- в отношении нормативов таксации сортиментной и товарной структуры – к Средне-таежному району.

При обработке лесотаксационной информации применялись следующие нормативы: «Лесотаксационный справочник для Северо-Востока европейской части СССР» (1986), «Товарные и сортиментные таблицы ЛенНИИЛХа и АИЛиЛХ». По результатам лесоустроительных работ в разрезе лесничеств были составлены таксационные описания всех выделов (участков) с указанием их площади, категории земель, породного состава древостоев, средних диаметра и высоты, возраста, полноты и запаса по каждому элементу леса в пределах каждого квартала лесного фонда, а также с назначением хозяйственного мероприятия по каждому участку (где это необходимо по лесоводственно-экономическим требованиям); подготовлен картографический материал: планшеты, планы лесонасаждений, тематические схемы арендной территории; разработаны проекты освоения лесов компании для арендуемой территории.

4.2.  Расчетная лесосека

Расчетная лесосека – ежегодная норма допустимого пользования в рамках рубок главного пользования (коммерческих заготовок древесины), рассчитанная для государственной единицы управления лесами районного уровня.

В соответствии с «Порядком исчисления расчетной лесосеки (Приказ Рослесхоза от 27.05.2011 г. № 191), расчетная лесосека определяет допустимый ежегодный объем изъятия древесины в эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя из установленных возрастов рубок, сохранение биологического разнообразия, водоохранных, защитных и иных полезных свойств лесов. Исчисление и установление расчетной лесосеки осуществляется при разработке и утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков в установленном порядке уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Расчетная лесосека исчисляется по каждому лесничеству отдельно для эксплуатационных и защитных лесов по хозяйствам (хвойному и мягколиственному) с распределением общего объема допустимого ежегодного изъятия древесины для каждого хозяйства по преобладающим породам. Исчисление расчетной лесосеки осуществляется отдельно для осуществления сплошных рубок, выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесом (за исключением молодняков первого класса возраста) на основании данных лесоустройства, государственного лесного реестра или специальных обследований лесов. Расчетная лесосека устанавливается на срок действия лесохозяйственного регламента лесничества, лесопарка и вводится в действие с начала календарного года. Изменение расчетной лесосеки не допускается без внесения соответствующих изменений в установленном порядке в лесохозяйственный регламент лесничества.

При исчислении расчетной лесосеки в расчет не включаются древесные породы, которые включены в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. N 162 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 13, ст. 1580), а также спелые и перестойные лесные насаждения, запас древесины которых на одном гектаре 50 и менее кубических метров в лесных районах европейской части Российской Федерации.

Для определения оптимального размера расчетной лесосеки при сплошных рубках ее исчисление осуществляется следующими методами:

- лесосеки равномерного пользования;

- первой возрастной лесосеки;

- второй возрастной лесосеки;

- интегральной лесосеки;

Обоснование оптимального размера расчетной лесосеки осуществляется по следующим принципам:

а) расчетная лесосека, исчисленная методом лесосеки равномерного пользования, является оптимальной в лесах с относительно равномерным распределением площади лесных насаждений и запасов древесины лесных насаждений соответствующего хозяйства по группам возраста;

б) расчетная лесосека, исчисленная методами второй возрастной и интегральной лесосеки, является оптимальной в лесах, где запасы древесины спелых и перестойных лесных насаждений составляют более 50 процентов от общего запаса древесины в соответствующих хозяйствах; при близких значениях размера расчетной лесосеки, исчисленной методом второй возрастной лесосеки и методом интегральной лесосеки, наиболее целесообразным является размер расчетной лесосеки, исчисленный методом интегральной лесосеки;

в) первая возрастная лесосека является оптимальной в хозяйствах с истощенными запасами древесины спелых и перестойных лесных насаждений (менее 20 процентов от общего запаса древесины в лесных насаждениях соответствующего хозяйства);

г) оптимальная расчетная лесосека не должна быть меньше расчетной лесосеки, исчисленной методом лесосеки по состоянию, и больше размера общего среднего прироста древесины лесных насаждений соответствующего хозяйства и преобладающих пород.

В отдельных случаях в качестве оптимального может приниматься размер расчетной лесосеки, имеющий промежуточное значение между размерами, исчисленными разными методами.

Таблица 4.1

Ежегодный разрешенный объем (размер) заготовки древесины ЗАО «Мега»

на арендуемых лесных участках в Кич.-Городецком и Великоустюгском лесничествах

| Хозсекция | Объем заготовки древесины |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, га |  | Объем заготовки древесины, тыс. кбм |  |  |  |
|  |  |  | корневой |  | ликвидный |  |
| Эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |
| При рубке спелых и перестойных насаждений |  |  |  |  |  |  |
| Сплошные рубки |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйство хвойное |  |  |  |  |  |  |
| СОСНОВАЯ | 119,0 |  | 28,76 |  | 33,39 |  |
| ЕЛОВАЯ | 153,1 |  | 35,96 |  | 31,98 |  |
| Итого по хвойному хозяйству | 272,1 |  | 64,72 |  | 58,08 |  |
| Хозяйство мягколиственное |  |  |  |  |  |  |
| БЕРЕЗОВАЯ | 342,2 |  | 73,14 |  | 65,08 |  |
| ОСИНОВАЯ | 251,4 |  | 59,98 |  | 53,51 |  |
| Итого по мягколиственному хозяйству | 593,6 |  | 133,12 |  | 118,6 |  |
| Всего сплошные рубки | 865,7 |  | 197,84 |  | 176,68 |  |
| Выборочные рубки |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйство мягколиственное |  |  |  |  |  |  |
| БЕРЕЗОВАЯ | 320,1 |  | 35,88 |  | 31,92 |  |
| ОСИНОВАЯ | 133,9 |  | 17,38 |  | 15,54 |  |
| Всего выборочные рубки | 454,0 |  | 53,26 |  | 47,46 |  |
| Выборочные рубки при уходе за лесами (прореживания и проходные рубки) |  |  |  |  |  |  |
| Сосна |  | 79,0 |  | 3,70 |  | 3,34 |
| Ель |  | 165,6 |  | 5,75 |  | 5,11 |
| Всего при рубках ухода |  | 244,6 |  | 9,45 |  | 8,45 |
| Всего по эксплуатационным лесам (сплошные и выборочные рубки) |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйство хвойное |  |  |  |  |  |  |
| СОСНОВАЯ | 119,0 |  | 28,76 |  | 26,1 |  |
| ЕЛОВАЯ | 153,1 |  | 35,96 |  | 31,98 |  |
| Итого по хвойному хозяйству | 272,1 |  | 64,72 |  | 58,08 |  |
| Хозяйство мягколиственное |  |  |  |  |  |  |
| БЕРЕЗОВАЯ | 662,3 |  | 109,02 |  | 97,01 |  |
| ОСИНОВАЯ | 385,3 |  | 77,72 |  | 69,05 |  |
| Итого по мягколиственному хозяйству | 1047,6 |  | 186,38 |  | 166,06 |  |
| Всего | 1319,7 |  | 251,1 |  | 224,14 |  |
| При уходе за лесами (прореживания и проходные рубки) |  |  |  |  |  |  |
| СОСНОВАЯ | 101,0 |  | 4,69 |  | 4,22 |  |
| ЕЛОВАЯ | 201,1 |  | 6,66 |  | 5,91 |  |
| Итого по рубкам ухода | 302,1 |  | 11,35 |  | 10,13 |  |

Установленная лесоустройством расчетная лесосека, как средняя из исчисленных лесосек, при рубке спелых и перестойных насаждений в соответствии с Проектами освоения лесов ЗАО «Мега» рассчитана на долгосрочный период от 50 до 100 лет (как минимум на половину оборота рубки).

Таким образом, можно сделать вывод, что по всем арендуемым ЗАО «Мега» лесным участкам ежегодная расчетная лесосека исчислена на долгосрочный период. Объемы ежегодной заготовки древесины по каждой из хозяйственных секций ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе не должны вести к уменьшению расчетной лесосеки. Общая ежегодная расчетная лесосека на территории аренды ЗАО «Мега», установленная  лесоустройством, составляет 234,27 тыс. м3 ликвидной древесины, в т.ч. 224,14 тыс. м3 по спелым и перестойным эксплуатационным лесам (табл. 4.1).

4.3. Лесозаготовительные работы

Возрасты рубок установлены в соответствии с приказом Рослесхоза № 357 от 27.11.08 года «О внесение изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008г. № 37 «Об установление возрастов рубок» (таблица 4.2).

Таблица 4.2

Возрасты рубок лесных насаждений в арендной базе ЗАО «Мега»

| Целевое назначение лесов | Хозсекция, порода | Целевое хозяйство | Возраст рубки |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса | Сосновая (С) Еловая (Е) | Хвойное | VII /121-140* |
|  | Березовая (Б, Ол.ч) Осиновая (Ос, Ол.с, Ив) | Мягколиственное | VIII / 71-80 VI / 51-60 |
| Эксплуатационные леса | Сосновая (С) Еловая (Е) | Хвойное | VI /101-120 |
|  | Березовая (Б, Ол.ч) Осиновая (Ос, Ол. с, Ив) | Мягколиственное | VII / 61-70 V / 41-50 |

* числитель - класс возраста,  знаменатель - возраст, лет

Продолжительность класса возраста по хвойным породам (сосна, ель) – 20 лет, по мягколиственным породам (береза, осина) – 10 лет. Способы и технологии рубок спелой и перестойной древесины установлены в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (2006) и действовавшими ранее  «Правилами заготовки древесины» (№ 184 от 16 июля 2007 года). Предусмотренные технологии проведения лесозаготовительных работ не противоречат действующим в настоящее время «Правилам заготовки древесины» (2011).

Предприятие проводит как сплошнолесосечные, так и выборочные  рубки в эксплуатационных и защитных лесах.

Заготовка древесины ЗАО «Мега» осуществляется в соответствии с лесным планом Вологодской области, лесохозяйственными регламентами Кичменгско-Городецкого и Великоустюгского лесничеств (2008-2018 г.г.), договорами аренды лесных участков, настоящим сводным  планом лесоуправления  на арендуемые предприятием участки лесного фонда, а также согласно Лесному кодексу РФ (2006), Правилам заготовки древесины (2011) и другим нормативно-правовым документам.

Технология лесозаготовок предусматривает максимальное сохранение подроста и второго яруса хозяйственно ценных пород, предотвращение возникновения эрозии почвы, обеспечивает эффективное возобновление леса при соблюдении установленных организационно-технических элементов рубок (ширина и площадь лесосеки, оставление семенных полос и деревьев, направление лесосек и др.). Лесосечные работы проводятся  по технологиям и с применением технических средств, прошедших в установленном порядке государственную экологическую экспертизу, обеспечивающих эффективное возобновление леса, исключение или ограничение отрицательных последствий рубки леса.

До начала подготовительных работ лесозаготовителем составляется технологическая карта. В ней указываются способ рубки, размещение обсеменителей, технология и сроки проведения лесосечных работ, способы очистки лесосеки, схемы размещения дорог, усов, волоков, погрузочных пунктов, складов ГСМ, площадь сохраняемого подроста и процент его сохранности, мероприятия по лесовосстановлению и противопожарной безопасности, другие сведения.

Перед лесосечными работами производится инженерная подготовка лесосеки в соответствии с технологической картой, предусматривающая размещение магистральных, пасечных волоков, погрузочных площадок и других вспомогательных площадей с их разметкой в натуре.

Лесосечные работы на арендуемых лесных участках проводятся комплексом агрегатной техники (харвестеры и форвардеры), а также бригадами вальщиков (бензопилы и трелевочные тракторы).

При разработке лесосек комплексом агрегатной техники (харвестеры и форвардеры) бригада состоит из 4-6 человек. Ширина пасеки устанавливается с учетом рабочей длины гидроманипулятора. Посередине пасеки прокладывается трелевочный волок шириной не более 5 м. Валка деревьев, обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов на сортименты выполняется харвестером, трелевка сортиментов – в погруженном состоянии форвардером.

При заготовке древесины бензопилами и трелевочными тракторами формируется бригада из 6-7 человек. Разработка лесосек выполняется методом узких пасек. Каждая лесосека разделяется на пасеки шириной 25-30 м (с учетом высоты древостоя). Ширина трелевочных волоков должна составлять не более 5 м. Деревья валятся вершиной на волок под углом, обеспечивающим наибольшую сохранность подроста при трелевке. На валке леса и обрезке сучьев используются бензопилы, на трелевке – тракторы с чокерной оснасткой. Вершинки и сучья обрубаются на лесосеке, складываются на пасечные волоки и уплотняются гусеницами трактора. Хлысты трелюются на погрузочную площадку и кряжуются на сортименты с помощью бензопил.

Погрузка и вывозка сортиментов с верхнего склада в обоих случаях осуществляется автомобилями-сортиментовозами с гидроманипуляторами.

Предприятие ведет промышленную заготовку следующих пород: сосна обыкновенная, ель европейская, береза и осина. Основными заготавливаемыми сортиментами на территории аренды являются хвойный пиловочник, хвойные и лиственные балансы, березовый фанерный кряж, дрова.

Все сведения о планируемых местах и объемах заготовки древесины в процессе рубок спелой и перестойной древесины отражаются в Приложении 1 к Лесной декларации (лесничество, квартал, выдел, лесосека, площадь, способ рубки, древесные породы, объем заготовки).

4.4. Лесовосстановительные работы

Ежегодная площадь лесосек предприятия, подлежащая лесовосстановлению, составляет около 970 га. Основным способом лесовосстановления после проведения лесозаготовительных работ является естественное возобновление. На 79 % вырубаемых площадей проводятся меры по содействию естественному возобновлению леса (сохранение жизнеспособного подроста хвойных пород и уход за ним), 12,7 % площади оставляется предприятием под естественное заращивание. Ежегодный объем создания лесных культур составляет 6,9 га (0,7 %), остальная доля приходится на комбинированное лесовосстановление (таблица. 4.3).

Таблица 4.3

Ежегодный план  лесовосстановительных мероприятий в арендной базе ЗАО «Мега»

| Мероприятия | Объем, га |
| --- | --- |
| Создание лесных культур | 6,9 |
| Содействие естественному возобновлению | 765,2 |
| Комбинированное лесовосстановление | 74,5 |
| Естественное заращивание | 122,9 |
| ИТОГО | 969,5 |

Лесокультурные работы на арендуемой территории проводятся в соответствии с «Правилами лесовосстановления» (2007).

При проведении лесокультурных работ используются следующие технологии, техника и оборудование:

- подготовка почвы трактором ТДТ-55 (бульдозером);

- посев семян вручную;

- посадка сеянцев/саженцев вручную под посадочный меч Колесова;

- агротехнические уходы (уборка травы) за посевами/посадками вручную.

К лесовосстановительным мероприятиям, в соответствии с Лесным Кодексом РФ (2006 г.), относятся рубки ухода за лесом в молодняках: осветления и прочистки. Ежегодный объем неликвидных рубок ухода в арендной базе предприятия составляет 165,0 га.

Рубки ухода за лесом осуществляются в соответствии с «Правилами ухода за лесами» (2007). Осветления выполняют в возрасте насаждений до 10 лет, прочистки - 11-20 лет. При проведении рубок ухода в молодняках для уборки нежелательной поросли лиственных пород применяются мотокусторезы.

4.5. Уход за лесом

Общий объем рубок ухода составляет 165 га.

4.6. Охрана и защита леса

4.6.1. Противопожарные мероприятия

Распределение территории, арендуемой ЗАО «Мега» по классам пожарной опасности представлено в таблицах 4.4-4.6.

Таблица 4.4

Распределение площади арендуемого лесного участка в Кич-Городецком

государственном лесничестве по классам пожарной опасности (га)

(Договор аренды № 1 от 11.07.2007 года)

| Наименование участковых лесничеств | Классы пожарной опасности |  |  |  |  |  | Средний класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | Итого |  |
| Стрелкинское | 546 | 135 | 667 | 3740 | 1365 | 6453 | 3,8 |
| Кичменгское | 50 | - | 40 | 915 | 2 | 1007 | 3,8 |
| Шарженгское | 338 | 24 | 221 | 3512 | 820 | 4915 | 3,9 |
| Пыжугское | 2 | - | 91 | 416 | 56 | 565 | 3,9 |
| Итого | 936 | 159 | 1019 | 8583 | 2243 | 12940 | 3,9 |
| % | 7,2 | 1,2 | 7,9 | 66,4 | 17,3 | 100 | - |

Таблица 4.5

Распределение площади арендуемого лесного участка в Кич-Городецком

государственном лесничестве по классам пожарной опасности (га)

(Договор аренды № 2 от 11.07.2007 года)

| Наименование участковых лесничеств | Площадь по классам пожарной опасности |  |  |  |  |  | Средний класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | Итого |  |
| Стрелкинское | 221 | 42 | 504 | 1451 | 128 | 2346 | 3,5 |
| Шарженгское | 665 | 5 | 424 | 7781 | 1689 | 10564 | 3,9 |
| Пыжугское | 2589 | 5 | 1208 | 9623 | 1082 | 14507 | 3,5 |
| Кичменгское | 290 | - | 144 | 1543 | 16 | 1993 | 3,5 |
| Слободское | 560 | - | 157 | 2431 | 34 | 3182 | 3,4 |
| Верхнее-Югское | 361 | 47 | 460 | 2307 | 66 | 3241 | 3,5 |
| Итого | 4686 | 99 | 2897 | 25136 | 3015 | 35833 | 3,6 |
| % | 13,1 | 0,3 | 8,1 | 70,1 | 8,4 | 100 | - |

Таблица 4.6

Распределение площади арендуемого лесного участка в Великоустюгском

государственном лесничестве по классам пожарной опасности (га)

(Договор аренды № 1 от 26.06. 2007 года)

| Наименование участковых лесничеств | Площадь по классам пожарной опасности |  |  |  |  |  | Средний класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | Итого |  |
| Нижне-Шарденгское | 130 | - | 1489 | 4218 | 481 | 6318 | 3,8 |
| Усть-Алексеевское | 94 | - | 942 | 4071 | 299 | 5406 | 3,8 |
| Итого | 224 | - | 2431 | 8289 | 780 | 11724 | 3,8 |
| % | 1,9 | - | 20,7 | 70,7 | 6,7 | 100,0 | - |

В соответствии с действующей методикой оценки горимости, предложенной И.С. Мелеховым, большая часть лесной территории характеризуется средним классом пожарной опасности – 3,4 - 3,9 (в среднем 3,7). Площадь наиболее опасная в пожарном отношении (1-2 классы) составляет 23,7 %. По лесорастительным условиям пожарная опасность может подниматься в отдельные дни до 1-2 классов пожарной опасности. Пик горимости приходится на июль-август.

Требования к охране лесов от пожаров устанавливаются в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах» (от 30.06.07 г. № 417).

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в аренде предприятия осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует проводить очистку мест рубок от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок осуществляется:

- весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;

- укладка порубочных остатков в кучи и или валы шириной не более 3 метров для перегнивания, сжигания или разбрасывания их в измельченном состоянии по площади места рубки на расстоянии 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров. Завершение сжигания порубочных остатков до начала пожароопасного сезона, сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и собранных при весенней доочистке мест рубок производится осенью после окончания пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.

Исходя из природных и экономических условий, фактической горимости лесов и состояния охраны лесов от пожаров, запроектированы следующие объемы противопожарных  мероприятий в арендной базе ЗАО «Мега» (таблица 4.7).

Таблица 4.7

Ежегодный план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах,

арендуемых ЗАО «Мега»

| Вид работ | Ед. изм. | Объемы |
| --- | --- | --- |
| Устройство минерализованных полос | км | 36 |
| Уход за минполосами | км | 47 |
| Организация противопожарных пунктов | шт. | 3 |
| Организация мест отдыха и курения | шт. | 24 |
| Создание добровольно-пожарных дружин | шт. | 4 |
| Организация выставок-витрин | шт. | 3 |
| Установка противопожарных аншлагов | шт. | 26 |

# В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 и Приказом Минсельхоза РФ от 22 декабря 2008 г. № 549 «Об утверждении норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов» в компании ЗАО «Мега» приобретено соответствующее противопожарное оборудование, техника и инвентарь (таблица 4.8).

Таблица 4.8

Необходимое и имеющееся количество техники,

противопожарного оборудования и инвентаря в ЗАО «Мега»

| Техника и оборудование | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | необходимое | имеется в наличии |
| Лесопожарное модульное оборудование (съемные цистерны или резиновые емкости для воды объемом 1500 л) | шт. | 2 | 2 |
| Лесопатрульные пожарные машины | шт. | 1 | 1 |
| Мотопомпы пожарные переносные | шт. | 2 | 2 |
| Торфяные лесопожарные стволы | комплект | 3 | 3 |
| Напорные пожарные рукава | пог. м. | 600 | 600 |
| Бульдозеры на тракторах свыше 100 л.с. | шт. | 1 | 1 |
| Тракторы с плугом или иным почвообрабатыващим орудием | шт. | 2 | 2 |
| Автомобили бортовые повышенной проходимости или вездеходы | шт. | 1 | 1 |
| Катера | шт. | 1 | 1 |
| Зажигательные аппараты | шт. | 10 | 10 |
| Смачиватели, пенообразователи | кг | 100 | 100 |
| Лесные ранцевые огнетушители | шт. | 20 | 20 |
| Воздуходувки | шт. | 2 | 2 |
| Ручные инструменты: |  |  |  |
| лопаты | шт. | 100 | 100 |
| топоры | шт. | 10 | 10 |
| мотыги | шт. | 20 | 20 |
| грабли | шт. | 20 | 20 |
| Пилы поперечные | шт. | 5 | 5 |
| Ведра брезентовые или иные емкостью до 20 л | шт. | 10 | 10 |

Продолжение таблицы  4.8

| Бидоны или канистры для питьевой воды | шт. | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензопилы | шт. | 4 | 4 |
| Электромегафоны | шт. | 2 | 2 |
| Радиостанции возимые, носимые УКВ-или КВ-диапазона | шт. | 4 | 4 |
| Дежурная спецодежда | комплект | По числу членов постоянной команды пожаротушения |  |
| Аптечка первой помощи | комплект | 3 | 3 |
| Защитные очки | шт. | По числу членов постоянной команды пожаротушения |  |
| Индивидуальные перевязочные пакеты | комплект | По числу участвующих в тушении |  |
| Респираторы | шт. | По числу членов постоянной команды пожаротушения |  |
| Кружки для воды | шт. | По числу участвующих в тушении |  |

# Пункт сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря находится в с. Кич-Городок.

Оперативный план тушения лесных пожаров на год согласовывается с государственными лесничествами и является приложением к настоящему Плану лесоуправления.

4.6.2. Охрана леса от незаконных рубок

Предприятие проводит мероприятия по предупреждению и пресечению случаев незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории арендуемых лесных участков. Для этих целей на предприятии разработано и внедрено «Положение о системе мер по предотвращению незаконных рубок и хищению древесины на территории арендуемых лесных участков ЗАО «Мега».

Положением предусматривается:

- Установка аншлагов «Арендная база ЗАО «Мега» в местах пересечения основных автодорог с границами участков арендной базы;

- Обязательное обследование и  регистрация в «Журнале регистрации незаконных рубок», с указанием даты обнаружения, места и вида нарушения, мест незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории арендной базы предприятия;

- Доведение информации обо всех выявленных лесонарушениях до сведения соответствующих лесничеств и органов полиции, другие мероприятия.

4.6.3. Лесозащитные мероприятия

Санитарное состояние арендуемых предприятием лесов лесоустройством признано удовлетворительным.  Арендатор обязан строго соблюдать требования «Правил санитарной безопасности в лесах» (2007) и выполнять профилактические мероприятия общего характера, направленные на устранение условий, способствующих размножению насекомых-вредителей и развитию заболеваний леса (таблица 4.9).

Таблица 4.9

Ежегодные объемы санитарно-оздоровительных мероприятий,

не связанных с рубкой лесных насаждений

| № п/п | Виды мероприятий | Ед. изм. | Ежегодный объём мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление гнездовий | шт. | 30 |
| 2 | Выборка свежезараженных деревьев | шт. | по наличию на лесосеках |
| 3 | Огораживание муравейников | шт. | по наличию на лесосеках |

4.7 Дорожные работы

В арендной базе ЗАО «Мега» выполняются работы по строительству и ремонту автодорог (таблица 4.10).

Таблица 4.10

План строительства и ремонта дорог в арендной базе ЗАО «Мега»

(на срок действия плана лесоуправления)

| Мероприятие | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Строительство дорог | км | 332,8 |
| Ремонт дорог | км | 65,8 |

В настоящее время основной объем строительства и ремонта дорог (ремонт мостов, подсыпка дорог) в арендной базе осуществляет ООО «Северлес», которому ЗАО «Мега» передало в аренду необходимую технику (Т-170, Б-10, К-703, экскаватор, самосвал). Индивидуальные предприниматели – субарендаторы с использованием тракторов ДТ-75, ТДТ-55, МТЗ-80 ведут строительство лесовозных усов (разрубка трасс, корчевка пней, выстилка дороги) в объемах, указанных в договорах субаренды.

4.8.  Меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду

4.8.1. Минимизация воздействия на водные источники

В процессе лесозаготовительной деятельности предприятия отрицательное воздействие на водные источники практически сведено к минимуму благодаря запрещению водным законодательством рубок главного пользования вблизи водных объектов. С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира на территориях, примыкающих к этим водным объектам, установлены водоохранные зоны и их прибрежные защитные полосы.

Выделены водоохранные зоны шириной:

-  200 м по берегам рек: Кичменьга, Пыжуг, Шарженьга, Шарденьга;

- 100 м по берегам рек: Шиловский Пичуг,  Шепшеньга, Кедра, Малая Кильченьга, Кильченьга, Шарженьга, Пыжуг, Минеевка, Шиловский Пичуг, Слободка, Маркова, Шепшеньга, Тавта, Кичменьга, Шарденьга, Майманга, Кундыш, Остапенец, Каменка, Дорожковка, Контюг;

-   50 м по берегам небольших речек, ручьев и озер: Подлипная, Жаровиха, Пайдуг, Глубокая, руч. Семеновка (малая), руч. Турлаг.

По этим же рекам и ручьям выделены берегозащитные участки леса той же ширины.

Установление водоохранных зон и их прибрежных защитных полос имеет большое значение для предотвращения обмеления и засорения водных объектов, для сохранения водной фауны.

По временным (пересыхающим) водным объектам (реки и малые озера – ламбы), вдоль заболоченных участков леса в понижениях, по окраинам болот, где лесоустройством не были предусмотрены водоохранные зоны, они должны выделяться предприятием при отводе делянок в рубку в качестве ключевых биотопов в соответствии с Инструкцией по сохранению биоразнообразия при лесопользовании ЗАО «Мега» (2012). Оставляемые  буферные зоны должны отмечаться в технологических картах разработки лесосек.

При строительстве и ремонте переездов через временные водотоки и мостов через ручьи и лесные реки должен обеспечиваться беспрепятственный сток вод с учетом повышенного уровня воды во время сезонных паводков и исключаться захламление и заиление русла водотоков строительным мусором. При пересечении дорогой оврага необходимо одновременно с устройством водопропускного сооружения предусмотреть мероприятия по закреплению стенок оврага. Иногда целесообразно устраивать насыпь земляного полотна в овраге в виде плотины с водосливом для создания пруда выше плотины.

В соответствии с Правилами заготовки древесины (п. 13а), нельзя вести трелевку древесины по руслам рек и ручьев (в том числе пересыхающих).

Необходимо соблюдать правила безопасности при работе с ГСМ, запрещающие складировать и хранить ГСМ, а также производить ремонт и стоянку технических средств в водоохранных зонах и на льду водотоков и водоемов.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности ЗАО «Мега» обязано:

1. При выделении ключевых биотопов (буферных зон) соблюдать основные положения «Инструкции по сохранению биологического разнообразия при лесопользовании ЗАО «Мега» (2012) и использовать разработанные рекомендации.

2. При проектировании, строительстве и эксплуатации дорог выполнять требования, указанные в «Рекомендациях по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов».

Внедрение выше указанных рекомендаций и разработанных инструкций в производственную деятельность компании ЗАО «Мега» позволит минимизировать негативное воздействие на водную среду.

4.8.2. Минимизация воздействия на почву

Применяемые способы и технологии рубок и лесовосстановительных мероприятий на участках крутых склонов должны предотвращать эрозию почвы. Для этого необходимо учитывать рельеф местности. Трелевка древесины тракторами на склонах крутизной свыше 20 градусов не допускается (п. 58 Правил заготовки древесины).  На склонах с меньшей крутизной необходимо размещать трелевочные волока и борозды вдоль горизонталей склона.

Особого внимания требует разработка лесосек в лесах с влажными почвами любого механического состава. Во влажных условиях местопроизрастания трелевка древесины в весенний, летний, осенний периоды допускается только по волокам, укрепленным порубочными остатками (п. 58 Правил заготовки древесины), при этом максимальное расстояние трелевки не должно превышать 300 м.

Кроме того, в целях уменьшения повреждения почвы на магистральных, пасечных волоках и погрузочных площадках во время проведения рубок главного и промежуточного пользования предприятие должно:

- определить сезон заготовки для каждой лесосеки/выдела с учетом почвенно-грунтовых условий;

- учитывать установленный сезон лесозаготовки при нарезке лесосек в проектах и планах рубок;

- указывать сезон лесозаготовки на технологических картах;

- строго соблюдать установленные сроки в процессе лесосечных работ;

- приостанавливать лесозаготовку/трелевку древесины при переувлажнении верхнего слоя почвы после ливневых или затяжных дождей до восстановления нормальных физико-механических свойств почвы в делянке;

- останавливать лесозаготовку и вывозку древесины в период весенней и осенней распутицы.

Правила заготовки древесины также ограничивают общую площадь, планируемую под погрузочные площадки, производственные и бытовые объекты (п. 55), где чрезмерное уплотнение почвы препятствует естественному лесовозобновлению. Аналогичные последствия при движении техники по волокам (технологическим коридорам) создали необходимость введения требований по размерам общей площади трасс волоков и дорог (не более 20 % при сплошных, не более 15 %  - при выборочных рубках). На лесосеках сплошных рубок, проводимых с применением многооперационной техники (харвестеров, валочных машин), допускается увеличение площади под волоками до 30 % общей площади лесосеки (п. 56). Нарушенные земли (лесовозные усы, погрузочные площадки и т.д.) по окончании их использования подлежат обязательной рекультивации  (как технической, так и биологической, то есть должны быть засажены лесными культурами).

Для уменьшения ущерба от изъятия земель  при прокладке дорог при прочих равных условиях необходимо выбирать варианты, при которых трасса проходит по малоценным землям. При проектировании дорог рекомендуется прокладывать трассу дороги вдоль уже имеющихся  в лесном массиве объектов, таких как высоковольтные линии, газо- и нефтепроводы, железные дороги, противопожарные разрывы. Для сокращения площадей, занимаемых под дорогу, следует применять более крутое заложение откосов (1:1,5); на дорогах низких категорий использовать односторонние резервы; более широко использовать сосредоточенные резервы в стороне от дороги на неудобных землях, полянах, вырубках, проходящих в широтном направлении, сокращать ширину просеки несимметричным размещением дороги в просеке.

Все организации, осуществляющие строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, обязаны за свой счет приводить их в состоянии, пригодное для использования в лесном хозяйстве. Для этого по окончании строительства нарушенные земли необходимо рекультивировать. С этой целью при строительстве необходимо снимать и сохранять природный слой почвы, а затем наносить его на рекультивируемые земли. При строительстве дорог такими являются: притрассовые земли, карьеры, подъездные пути, кавальеры и др. Геотехническая часть рекультивации заключается в подготовке территории, планировке отвалов с приданием им пригодных для использования форм, создании подъездных путей, надвигании плодородного слоя земли, при этом глубина корнеобитаемого горизонта должна обеспечивать произрастание древесно-кустарниковой растительности и быть оборудована необходимыми гидротехническими и противоэрозионными сооружениями.

Во избежание загрязнения почвы на лесных объектах (верхние склады, лесосеки, временные склады и пункты заправки ГСМ, места стоянки техники и др.) заправка техники должна осуществляться при помощи топливозаправщиков или из емкостей, имеющих насос. Должны быть оборудованы временные места хранения готового к применению и использованного абсорбента (сухих опилок, торфа и других природных и искусственных материалов с высокой долей поглощения жидких веществ).  Места хранения абсорбента должны быть оборудованы таким образом, чтобы его было возможно быстро переместить к новому месту работы техники и минимизировать попадание в него влаги. Все емкости для заправки техники в лесу должны быть оборудованы запорными кранами и поддонами, предотвращающими попадание ГСМ в почву.

Производственные отходы – металлолом, автопокрышки и др., бытовой мусор должны временно складироваться в специально оборудованных местах, а после окончания работ должны быть вывезены для утилизации экологически безопасными способами. Не допускается устройство свалок в лесу и захламление территории промышленными и бытовыми отходами (п. 13б Правил заготовки древесины).

Для уменьшения ущерба почвенным ресурсам в процессе осуществления хозяйственной деятельности ЗАО «Мега» обязано:

1. При проектировании и прокладке дорог при прочих равных условиях выбирать варианты, при которых трасса проходит по малоценным землям или вдоль уже имеющихся в лесном массиве объектов, таких как высоковольтные линии, газо- и нефтепроводы, железные дороги, противопожарные разрывы;

2. Для сокращения площадей, занимаемых под дорогу, применять более крутое заложение откосов (1:1,5);

3. На дорогах низких категорий устраивать односторонние разрывы, более широко использовать сосредоточенные разрывы в стороне от дороги на неудобных землях, полянах, вырубках.

4. При осуществлении строительства, связанного с нарушением почвенного покрова, приводить почвы в состояние, пригодное для использования в лесном хозяйстве.

5. При планировании сезона лесозаготовительных работ, комплекта машин и последовательности технологических операций, технологической схемы разработки лесосеки, использовать «Рекомендации по защите лесных почв от повреждения при проведении лесозаготовительных работ».

Использование в производственной практике ЗАО «Мега» положений разработанных инструкций и указанных рекомендаций позволит минимизировать отрицательное воздействие на почвенные ресурсы.

4.8.3. Минимизация воздействия на растительность и животный мир

Оценка воздействия предприятия на лесную среду начинается с  подбора лесосечного фонда. Подбор лесосек представляет собой выбор участков леса для заготовки. Правила заготовки древесины (п. 31), связывают рубку леса и лесовосстановление, указывая, что осуществление сплошных рубок допускается только при условии воспроизводства лесов, а лесовосстановление мест рубок должно начинаться не позднее двух лет с момента окончания рубок. Участки леса под рубку главного пользования подбираются исходя из возраста древостоев, которые должны достичь технической спелости (для сосны и ели - со 101 года, для березы – с 61 года, для осины – с 41 года). Эти лесные участки не должны относиться к лесам высокой природоохранной ценности – выполняющим водоохранные, водорегулирующие, защитные, средообразующие, социальные функции, где режим лесопользования запрещает рубки главного пользования. Не должны включаться в рубки выявленные местообитания редких видов растений, птиц и животных, занесенных в Красную книгу, репрезентативные участки экосистем. С лесоводственно-экологической точки зрения, особое внимание предприятию следует уделять вопросу размещения и примыкания лесосек (п. 47 Правил заготовки древесины), что связано с проблемами ветровала, естественного обсеменения вырубок, а также эрозии почв. Так, размещение лесосек осуществляется длинной стороной перпендикулярно направлению преобладающих ветров. Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку) производится с соблюдением установленных сроков примыкания (хвойные насаждения – 6 лет, мягколиственные 4 года) как по длинной,  так и по короткой стороне лесосек. Площадь лесосек в эксплуатационных лесах не должна превышать 50 га (п. 45). Средняя площадь делянок предприятия по сплошным рубкам составляет 20–25 га. Правила заготовки древесины (п. 51) требуют при проведении рубок спелых и перестойных насаждений сохранять молодняк и подрост хозяйственно-ценных пород в количестве 70 % при сплошных рубках и 80 % при рубках ухода.

В отношении сплошных рубок (п. 43 Правил заготовки древесины) обязательными условиями являются: сохранение жизнеспособного подроста ценных (хвойных) пород и второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках, оставление источников обсеменения или искусственное лесовосстановление путем закладки лесных культур в течение двух лет после рубки. Содействие естественному лесовозобновлению предусмотрено п. 52 Правил. В частности, на лесосеках сплошных рубок должны сохраняться источники обсеменения  –  единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, выделенные при отводе лесосек (не менее 20 шт./га), а также стены леса, если в них есть семенные деревья. Расстояние между группами семенников не должно превышать 100 м. При отводе лесосек заранее выбранные участки леса, разрешенные к рубке, отграничиваются в натуре, после чего осуществляется материально-денежная древесины на корню. Относительно требований к организации и проведению работ по заготовке древесины, в первую очередь, следует отметить, что организация работ и сама заготовка древесины осуществляется в соответствии с технологической картой разработки лесосеки. В связи с этим, проведение работ по заготовке древесины без соответствующей технологической карты не допускается (п. 53), такая карта составляется на основе материалов отвода и таксации на каждую лесосеку перед началом ее разработки. Технологическая карта содержит ряд технических аспектов, таких как принятая технология и сроки проведения работ, схемы размещения лесовозных усов, волоков, погрузочных пунктов, складов, стоянок машин, объектов обслуживания. Кроме того, в ней  содержатся и природоохранные требования: площадь, на которой должен быть сохранен подрост и деревья второго яруса, процент их сохранности, способы очистки делянки от порубочных остатков, мероприятия по предотвращению эрозионных процессов и другие характеристики.

Согласно законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Российской Федерации») в процессе природопользования необходимо принимать меры по сохранению биологического разнообразия, естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов, устойчивого управления лесами, повышения их потенциала. Эти же требования нашли отражение в Лесном кодексе Российской Федерации (2006), а также в лесных нормативно-правовых актах. Охране подлежат как непосредственно виды растений, занесенные в Красную книгу, так и деревья, являющиеся местообитанием или входящие в состав местообитания видов, занесенных в Красную книгу РФ и региональные Красные книги. Это же подтверждено п. 17 Правил заготовки древесины,  который позволяет в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках сохранять отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных и т.п.). При этом перечни объектов биоразнообразия и размеры буферных зон для конкретного лесничества должны указываться в лесохозяйственном регламенте.

Таким образом, при планировании лесозаготовительных работ  с учетом этих требований и соблюдением международных природоохранных соглашений о сохранении биологического разнообразия лесных экосистем, предприятию необходимо сохранять:

- Участки с наличием природных объектов, имеющих природоохранное значение:

- Заболоченные участки леса в бессточных понижениях.

- Окраины болот, болота с редким лесом и участки среди болот.

- Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов.

- Лес на каменистых россыпях и скальных обнажениях.

- Отдельные ценные деревья в любом ярусе:

- Единичные старые деревья различных пород.

- Крупные устойчивые сухостойные и усыхающие деревья.

- Крупные пни или обломанные на различной высоте естественные пни (остолопы).

- Деревья с дуплами и гнездами.

- Валеж на разной стадии разложения.

Ведение хозяйственной деятельности в лесу - рубки, строительство дорог отрицательно влияет на миграцию и размножение животных, нарушая их жизненный уклад. Вырубки и дороги могут пересекать или преграждать традиционные пути миграции животных, отдаляя их места обитания от мест питания, водопоя, охоты и нарушая тем самым экологическое равновесие. Этот отрицательный эффект необходимо минимизировать, по возможности, избегая пересечения мест интенсивной миграции. Если дорога неизбежно пересекает места перемещения животных, необходимо предпринимать меры, снижающие отрицательный эффект. Для предотвращения аварийной ситуации в таких местах необходимо устанавливать предупреждающие знаки и знаки снижения скорости. Шум при лесозаготовительных работах и дорожном строительстве является фактором беспокойства во время появления потомства у животных. Поэтому в весенний период в таких местах необходимо снижать шумовые нагрузки, не проводя лесохозяйственные работы около мест гнездований и жизни животных.

В целях регулирования объема добычи промысловых животных, обитающих на территории арендуемых ЗАО «Мега» лесных участков, проектами освоения лесов определены сроки добывания (охоты) по основным видам млекопитающих. Сроки установлены в соответствии с «Правилами добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты», утвержденными Постановлением Правительства РФ №18 от 10.01.2009 г.

Кроме того, проектами освоения лесов с целью охраны объектов животного мира предусматривается:

- проводить лесозаготовки в не гнездовой период;

- ограничивать продолжительность и площадь лесосек в местах обитания ценных видов животных и птиц;

- проводить рубки ухода в лиственных молодняках поздней осенью с укладкой вырубленной древесины в кучи;

- оставлять дуплистые деревья при лесозаготовках;

- сохранять подрост и тонкомер;

- ограничивать применение ядохимикатов и минеральных удобрений;

- исключать из заготовки глухариные тока, участки леса, где обнаружены места обитания животных и птиц, занесенных в Красную книгу Вологодской области.

С целью охраны животного мира при проектировании и осуществлении хозяйственной деятельности в арендной базе ЗАО «Мега», кроме выше перечисленных, следует предусмотреть мероприятия, указанные в таблице 4.11.

Таблица 4.11

Ключевые местообитания фауны и меры их охраны

| Ключевые местообитания животных | Биотипическая значимость | Меры охраны |
| --- | --- | --- |
| Водоемы, берега рек, речек, ручьев и озер | Размещение временных убежищ для многих животных, например во время пожара, нор барсуков, мест гнездования околоводных и водоплавающих птиц, коридоров миграций, кормовых стаций многих млекопитающих, репродуктивных участков земноводных, гнездовых участков норки, выдры. | Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок. Разрешаются рубки ухода, санитарные рубки и прочие рубки. Рубки проводятся в зимний период, порубочные остатки выносятся за пределы прибрежных полос. Размеры водоохранных зон и меры охраны устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Около мелких водных объектов, на которые не распространяется действующее законодательство (временные, пересыхающие водотоки) устанавливается водоохранная зона (в обе стороны от ручьев, речек) радиусом, равным средней высоте окружающего древесного полога, где не проводятся все виды рубок. Установление границ охраняемого участка должно соответствовать естественному контуру ландшафта. Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. В случае необходимости устанавливаются временные переезды для пересечения техникой водотоков. |
| Окраины болот, болота с редким лесом и участки леса среди болот | Размещение гнезд редких видов хищных птиц (скопы, орлана-белохвоста, беркута), мест кормежки некоторых млекопитающих, лежек и мест гона лосей, временных убежищ для многих животных, нор барсуков, лисиц, хорей, медвежьих берлог репродуктивных водоемов земноводных, зимовок рептилий, миграционных коридоров, глухариные тока. | Не проводятся все виды рубок в пределах 15 метровой зоны около болота. Установление границ сохраняемого участка должно соответствовать естественному контуру объекта. Граница болота проходит по полноте древостоя ниже 0,3. Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы, за исключением прокладки зимников шириной не более 4 метров. |

Продолжение таблицы 4.10

| Заболоченные участки леса в бессточных понижениях | Размещение мест летнего отдыха лося и кормежки бурого медведя, мест кормежки тетеревиных птиц, временных убежищ для многих животных, например во время пожара, репродуктивных водоемов земноводных как источник семян для прилегающих территорий. | Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек. Установление границ охраняемого участка должно соответствовать естественному контуру объекта. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. |
| --- | --- | --- |
| Лес на каменистых россыпях и скальных обнажениях | Размещение гнезд птиц, мест зимовок рукокрылых в карстовых пещерах, берлог медведей, убежищ крупных хищников (росомаха, рысь, лисица, барсук). | Запрет хозяйственной деятельности на участках редких и уязвимых экосистем. Не проводятся все виды рубок у основания отвесных склонов и на краю ущелий в пределах 15-ти метровой зоны. Установление границ охраняемого участка должно соответствовать естественному контуру объекта. Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. |
| Деревья с гнездами и дуплами | Размещение гнезд редких видов птиц; являются местом обитания белки-летяги, летучих мышей и многих видов насекомых. | Деревья с большими гнездами крупных птиц не подлежат рубке. Полностью сохраняется окружающий древостой диаметром 350 метров после уточнения у специалистов обитаемости гнезда и принятие решения о хозяйственной деятельности в сохраняемой зоне. Деревья до 5-10 шт./га с дуплами количеством не подлежат рубке с полным сохранением окружающего древостоя радиусом равным 15 м. Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. |
| Единичные старые, сухостойные, фаутные деревья, высокие пни | Являются местом обитания летяги и летучих мышей, местом размещения гнезд птиц. | Единичные сухостойные деревья,остолопы оставляются в нетронутом состоянии в количестве не более 15 шт/га. В исключительных случаях для обеспечения технической безопасности сухостойные деревья превращают в высокие пни (при машинной валке). При ручной валке убираются стволы, представляющие непосредственную опасность для работников. |

Окончание таблицы 4.10

| Валеж на разной стадии разложения | Является местообитанием многих узкоспециализированных видов растений, животных и грибов, кормовой базой многих видов животных, местом гнездования птиц; местами зимовки некоторых амфибий и рептилий; муравейники. | Валеж оставляется в нетронутом состоянии. |
| --- | --- | --- |

Выполнение компанией ЗАО «Мега» основополагающих требований Международного и Российского законодательства в сфере охраны животного мира, указанных выше рекомендаций, позволит существенно снизить негативное воздействие на обитающих в арендной базе млекопитающих, птиц, рыб и рептилий.

4.8.4. Минимизация воздействия на леса высокой природоохранной ценности,

репрезентативные участки экосистем, местообитания редких видов флоры и фауны

В соответствии с принятыми обязательствами, задекларированными в Политике ответственного лесоуправления ЗАО «Мега» в целях достижения устойчивого лесоуправления,  а так же выполнения Принципа 9 Лесного Попечительского Совета (FSC), предприятие должно выявлять и поддерживать высокие природоохранные ценности лесов.

1. Выявление участков ЛВПЦ при специальных научных обследованиях территории аренды.

Обследование арендуемой территории лесного фонда с целью выявления ЛВПЦ 1-6 типов производится силами специалистов предприятия  с привлечением экспертов из экологических и социальных организаций, других заинтересованных организаций и местного населения. Разрабатывается программа и методика исследования, проводятся полевые и камеральные работы. По результатам выявления участков ЛВПЦ составляется отчет с рекомендациями по их управлению и мониторингу.

Сведения о местоположении выявленных участков ЛВПЦ (район, лесничество, квартал, выдел) заносятся в План лесоуправления (Проекты освоения лесов).

2. Выявление участков ЛВПЦ при планировании лесохозяйственной деятельности (лесозаготовка и дорожное строительство).

Выявление участков ЛВПЦ производится при подготовке и составлении лесной декларации на основе: лесоустроительной базы данных (планов лесонасаждений, таксационных описаний и др.), результатов научных исследований экспертов, специальной литературы.

Сведения о местоположении выявленных участков ЛВПЦ (район, лесничество, квартал, выдел) заносятся в План лесоуправления (Проекты освоения лесов).

3. Выявление участков ЛВПЦ при обследовании и отводе лесосек.

Обследование и отвод лесосеки производить в строгом соответствии с утвержденной «Инструкцией по сохранению биоразнообразия при лесопользовании ЗАО «Мега». Ответственные - специалисты по лесному фонду.  При обнаружении участка, подпадающего под определение «Редкие экосистемы», занимающего значительную часть планируемой лесосеки (более 10%) необходимо приостановить работы по отводу и провести детальное обследование данного участка, установить четкие границы, картировать. При проектировании и изыскании трасс дорог руководствоваться таким же подходом. Изыскивать альтернативные пути прокладки трасс.

Сведения о местоположении выявленных участков ЛВПЦ (район, лесничество, квартал, выдел) заносятся в План лесоуправления (Проекты освоения лесов).

4. Выявление участков ЛВПЦ при  поступлении обращений от граждан и организаций.

При  поступлении обращений от граждан и организаций о необходимости выделения и сохранения того или иного участка леса для целей сбора грибов и ягод, охоты, отдыха или по историческим, культурным или религиозным принципам, необходимо установить точное местоположение участка и определить охраняемую буферную территорию. Сведения о местоположении выявленных участков ЛВПЦ (район, лесничество, квартал, выдел) заносятся в План лесоуправления (Проекты освоения лесов).

5. Составление характеристики и картирование ЛВПЦ.

Все выявленные участки ЛВПЦ наносятся на карты, заносятся в  План лесоуправления (Проекты освоения лесов) и исключаются из пользования.

4.8.5. Минимизация воздействия на социальную сферу

ЗАО «Мега» при осуществлении хозяйственной деятельности может оказывать непосредственное влияние на местное население, проживающее в населенных пунктах, тяготеющих к арендной базе предприятия (д. Сараево, д. Новоселово, д. Наволок, п. Лаптюг, п. Берсеневские Гаражи, д. Еловино, д. Почтовый починок, д. Бакланово, д. Шатенево,  д. Лыченица, д. Алферово, д. Лобаново,   д. Слобода, д. Трофимово, п. Югский, д. Косково Кич-Городецкого района; д. Мякиницыно, д. Бирюково, д. Старина, д. Пожарово Великоустюгского района).

В соответствии с «Процедурой  проведения общественных обсуждений по планируемой и осуществляемой хозяйственной деятельности ЗАО «Мега» при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности местному населению, другим заинтересованным сторонам предприятие предоставляет возможность высказать свои предложения по учету возможных социальных последствий (например, по ограничению хозяйственной деятельности в определенных местах, методам ведения лесохозяйственной деятельности и лесозаготовок, строительству и поддержанию дорожной сети, вопросам трудовой занятости).

Согласно «Процедуре рассмотрения жалоб и выплаты компенсаций местному населению» ЗАО «Мега», администрация предприятия должна рассматривать все поступившие жалобы и предложения со стороны местного населения, связанные с материальным ущербом от деятельности предприятия.  В случае подтверждения нанесения ущерба от деятельности предприятия, производится материальная оценка нанесенного ущерба, определяется вид, размер компенсации и возмещение ущерба.

Все поступившие предложения и результаты их рассмотрения доступны общественности. Принятые предложения отражаются в Плане лесоуправления и реализуются в ходе хозяйственной деятельности предприятия.

4.9.  Выявление и охрана лесов высокой природоохранной ценности, репрезентативных участков и мест обитания редких видов растений и животных

4.9.1. Леса высокой природоохранной ценности.

Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) – леса, принадлежащие к одной или нескольким из ниже перечисленных категорий:

а) участки леса, которые имеют особое значение в мировом, национальном или региональном масштабах:

- участки леса с высоким биологическим разнообразием (уникальным эндемизмом, богатые исчезающими видами, наличием большого количества рефугиумов и т.д.); и/или

- участки леса, представляющие собой крупные лесные ландшафты (расположенные внутри хозяйственной единицы управления лесами, или содержащие ее), в пределах которых могут в естественном состоянии существовать жизнеспособные популяции большинства, если не всех биологических видов, встречающихся на данной территории;

б) участки леса, представляющие собой редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы;

в) участки леса, имеющие ключевое средообразующее или ресурсоохранное значение (водоохранное и противоэрозионное и т.д.);

г) лесные территории, имеющие особо важное значение для выживания местного населения (для добычи средств к существованию или поддержания здоровья) и/или играющие ключевую роль в сохранение национально-культурного самосознания местного населения.

На территории аренды ЗАО «Мега» выделены и сохраняются леса высокой природоохранной ценности (Приложение 2).

Всего ЛВПЦ занимают общую площадь 7236 га (12,0 % от арендуемой территории).

4.9.2. Репрезентативные участки экосистем

Репрезентативный участок - это сохраняемая лесная территория, характеризующаяся общностью возникновения и развития, отражающая процессы динамики и сложившуюся структуру леса.

В соответствии с критерием 6.4 Лесного Попечительского Совета репрезентативные участки экосистем в пределах ландшафта должны быть взяты под охрану в их естественном состоянии и нанесены на карту в соответствии с масштабом и интенсивностью лесопользования, а также уникальностью ресурсов, подпадающих под лесохозяйственные мероприятия.

При выделении репрезентативных участков естественных экосистем выполняются следующие основные этапы:

- Анализ соответствующей документации по лесному фонду предприятия;

- Выбор критериев выделения репрезентативных экосистем;

- Выделение репрезентативных экосистем с учетом установленных критериев;

- Нанесение границ участков на картографические документы;

- Составление паспортов на каждый из выделенных участков;

- Разработка мероприятий по охране и защите выделенных экосистем;

- Мониторинг репрезентативных экосистем.

Предприятием выполнена работа по выделению репрезентативных участков экосистем, результаты которой изложены в отчете «Выделение и сохранение репрезентативных участков лесных экосистем в арендной базе ЗАО «Мега». В качестве основного критерия при их выделении в границах арендуемых лесных участков использован тип леса (по классификации В.Н. Сукачева), отражающий процессы возникновения и развития насаждения. Дополнительным критерием служил возраст древостоя, характеризующий динамику лесного фонда.

На основании анализа материалов лесоустройства в арендной базе ЗАО «Мега» выделено 12 коренных типов леса различных возрастных групп (таблица 4.11).

Таблица 4.11

Площадь репрезентативных участков в арендной базе ЗАО «Мега»

| Тип леса | Лесная площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в арендной базе, всего | репрезентативных участков |  |
|  |  | рекомендуемая* | оставляемая |
| Сосняк кисличный | 11459 | 573,0 | 928 |
| Сосняк черничный | 16108 | 805,4 | 1494 |
| Сосняк брусничный | 734 | 36,7 | 121 |
| Сосняк долгомошный | 1336 | 66,8 | 196 |
| Сосняк сфагновый | 2126 | 106,3 | 199 |
| Сосняк травяно-болотный | 1209 | 60,5 | 272 |
| Ельник кисличный | 3332 | 166,6 | 240 |
| Ельник долгомошный | 1977 | 98,9 | 307 |
| Ельник черничный | 18236 | 911,8 | 1760 |
| Ельник пр.-крупнотравный | 1035 | 51,8 | 483 |
| Ельник травяно-болотный | 2862 | 143,1 | 922 |
| Ельник сфагновый | 143 | 7,2 | 78 |
| ИТОГО | 60557,0 | 3027,9 | 7000,0 |

* Рекомендуемая площадь принята в размере 5% от лесной площади по каждому типу леса.

Общая лесная площадь в арендной базе предприятия составляет 60557,0 га, из них площадь сохраняемых репрезентативных участков – 7000,0 га (11,6 % от лесной площади). Площадь репрезентативных участков, равная 6255,0 га (89,4 %), располагается в защитных лесах и особо защитных участках леса. Следует отметить, что эти участки лесных экосистем в полном объеме были включены предприятием в категорию лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ).  Оставшаяся площадь репрезентативных участков экосистем (10,6 %) выделена предприятием в эксплуатационных лесах, включаемых в расчет лесопользования.

Выделенные репрезентативные экосистемы расположены на территории всех, попадающих в границы аренды, участковых лесничеств Кич-Городецкого и Великоустюгского лесничества. Они включают все основные типы леса и возрастные группы древостоев, встречающиеся в лесном фонде предприятия. Репрезентативные участки исключаются из расчета пользования на ближайшую перспективу, как минимум на период действия плана лесоуправления.

Проведение выборочных мониторинговых наблюдений на выделенных участках позволит выявить их сохранность и происходящие изменения в динамике, что должно своевременно отражаться в паспорте (Приложение 1).

Информация о выделенных репрезентативных участках, меры по их сохранению, результаты мониторинга, по возможности, должны быть доступны для представителей местной общественности и природоохранных организаций.

4.9.3. Редкие и исчезающие виды растений и животных

Потенциальные местообитания редких, исчезающих и уязвимых видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Вологодской области, сохраняются предприятием в выделенных лесах высокой природоохранной ценности (водоохранных зонах, участках леса с наличием реликтовых и эндемичных растений, участках леса вокруг глухариных токов), репрезентативных участках экосистем (в различных типах лесов), а также при планировании лесозаготовок в оставляемых ключевых биотопах и объектах биоразнообразия в соответствии с «Инструкцией по сохранению биоразнообразия при лесопользовании ЗАО «Мега» (2012 г.) и с применением Приложения к Инструкции «Типы ключевых биотопов ЗАО «Мега» г.:

- вокруг постоянных и временных водных объектов;

- на окраинах болот, болот с редким лесом и участков леса среди болот;

- в заболоченных участках леса в бессточных понижениях;

- на каменистых россыпях и скальных обнажениях;

- на участках с редкими видами деревьев и кустарников;

- на участках леса, являющихся местообитаниями редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в Красную книгу;

- на крупном валеже;

- на старовозрастных, сухостойных, фаутных деревьях, пнях-остолопах  (табл. 4.12).

Таблица 4.12

Редкие виды растений и животных и места их обитания, подлежащие охране на территории арендуемых лесных участков ЗАО «Мега»

| Ключевые местообитания | Название вида | Статус* | Местонахождение и меры охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоемы, берега рек, речек, ручьев и озер | Сосудистые растения: Осока притупленная (Carex obtusata) Осока ложносытевая (Carex pseudocyperus) Бузульник сибирский (Ligularia sibirica) Башмачок настоящий (Cypripedium calceolus) Валериана волжская (Valeriana wolgensis Kazak.) Пихта сибирская (Abies sibirica) Ольха черная (Alnus glutinosa) Лишайники: Лобария легочная (Lobaria pulmonaria) | 3 (LC) 3 (LC) 3 (LC) 3 (LC) 3 (LC) Без статуса Без статуса 3 (NT) | Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок. Разрешаются рубки ухода, санитарные рубки и прочие рубки. Рубки проводятся в зимний период, порубочные остатки выносятся за пределы прибрежных полос. Размеры водоохранных зон и меры охраны устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Около мелких водных объектов, на которые не распространяется действующее законодательство (временные, пересыхающие водотоки) устанавливается водоохранная зона (в обе стороны от ручьев, речек) радиусом, равным средней высоте окружающего древесного полога, где не проводятся все виды рубок. Установление границ охраняемого участка должно соответствовать естественному контуру ландшафта. Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. В случае необходимости устанавливаются временные переезды для пересечения техникой водотоков. |
|  | Птицы: # Орлан белохвост (Haliaeetus albicilla) Скопа (Pandion haliaetus) Филин (Bubo bubо) Веретенник большой (Limosa limosa) | 3 (VU) 3 (VU) 2 (EN) 2 (EN) |  |
|  | Рыбы Нельма (Stenodus leucichthys) Подкаменщик обыкновенный (Coitus gobio) Стерлядь (Acipenser ruthenus) | 3 (NT) 3 (NT) 3 (NT) |  |
| Окраины болот, болота с редким лесом и участки леса среди болот | Лишайники: Лобария легочная (Lobaria pulmonaria) Сосудистые растения: Пальчатокоренник Траунштейна (Dactylorhiza Traunsteineri) Пальчатокоренник кровавый (Dactylorhiza cruenta) Тайник сердцевидный (Listera cordata) Мытник скипетровидный (Pedicularis sceptrum-carolinum) Гроздовник ланцетовидный (Botrychium lanceolatum) Башмачок настоящий (Cypripedium calceolus) Мхи: Сплахнум красный (Splachnum rubrum) | 3 (NT) 3 (LC) 3 (LC) 3 (NT) 3 (NT) 3 (NT) 3 (LC) 2 (VU) | Не проводятся все виды рубок в пределах 15 метровой зоны около болота. Установление границ сохраняемого участка должно соответствовать естественному контуру объекта. Граница болота проходит по полноте древостоя ниже 0,3. Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы, за исключением прокладки зимников шириной не более 4 метров. |
|  | Птицы: Беркут (Aquila chrysaetos) Орлан-белохвост (Haliaectus albicilla) Скопа (Pandion haliaetus) Кроншнеп большой (Numenius arquata) | 2 (EN) 3 (NT) 3 (VU) 2 (EN) |  |
| Заболоченные участки леса в бессточных понижениях | Лишайники: Лобария легочная (Lobaria pulmonaria) Мхи: Неккера перистая (Neckera pennata) Сосудистые растения: Пальчатокоренник Траунштейна (Dactylorhiza Traunsteineri) Пальчатокоренник кровавый (Dactylorhiza cruenta) Дремлик болотный (Epipactis palustris) Малина хмелелистная (Rubus humulifolius) Мякотница однолистная (Malaxis monophyllos) Ладьян трехнадрезный (Corallorhiza trifida) Бузульник сибирский (Ligularia sibirica) Гроздовник ланцетовидный (Botrychium lanceolatum) Птицы: Подорлик большой (Aguila clanga Pallas) | 3 (NT) 3 (LC) 3 (LC) 3 (LC) 2 (VU) 3 (LC) 3 (LC) 3 (NT) 3 (LC) 3 (NT) 2 (EN) | Запрет хозяйственной деятельности в ключевых биотопах. Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек. Установление границ охраняемого участка должно соответствовать естественному контуру объекта. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. |
| Участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях | Лишайники: Лобария легочная (Lobaria pulmonaria) Мхи Неккера перистая (Neckera pennata) Сосудистые растения: Башмачок настоящий (Cypripedium calceolus) Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens) Птицы: Беркут (Aquila chrysaetos) Скопа (Pandion haliaetus) | 3 (NT) 3 (LC) 3 (VU) 3 (VU) | Запрет хозяйственной деятельности на участках редких и уязвимых экосистем. Не проводятся все виды рубок у основания отвесных склонов и на краю ущелий в пределах 15-ти метровой зоны. Установление границ охраняемого участка должно соответствовать естественному контуру объекта. Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. |
| Местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в Красную книгу | Наличие на участке скопления краснокнижных видов. |  | Запрет хозяйственной деятельности на участках с наличием редких видов. В случае обнаружения на лесосеке вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и/или Вологодской области, его местообитание подлежит сохранению. Установление границ ключевого биотопа должно соответствовать естественному контуру лесного участка, при этом буферная зона вокруг точки нахождения вида, подлежащего охране, полоса леса шириной равной средней высоте окружающего древесного полога, но не менее 20 метров. |
| Места гнездований и жизни животных (деревья с гнездами и дуплами) | Птицы: Скопа (Pandion haliaetus) Орлан-белохвост (Haliaectus albicilla) Мохноногий сыч (Aegolius funereus) # Неясыть бородатая (Strix nebulosa) # Осоед обыкновенный (Pernis apivorus) # Подорлик большой (Aguila clanga Pallas) # Сыч воробьиный (Glaucidium passerinum) | 3 (VU) 3 (VU) 3 (NT) 3 (VU) 3 (LC) 2 (EN) 3 (NT) | Запрет хозяйственной деятельности в выделах с обнаруженными гнездами крупных хищных птиц. Деревья с гнездами крупных птиц не подлежат рубке. Полностью сохраняется окружающий древостой радиусом не менее 300 метров (при обитаемости гнезда). Необходимо уточнение у специалистов обитаемости гнезда и принятие решения о хозяйственной деятельности в сохраняемой зоне. Деревья в количестве до 10 шт./га с дуплами не подлежат рубке с сохранением окружающего древостоя радиусом, равным средней высоте окружающего древостоя. Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек. Рубка окружающего леса запрещена в период гнездования и выведения птенцов (апрель-август). Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. |
| Редкие (реликтовые) породы деревьев и кустарников | Пихта сибирская (Abies sibirica) Лиственница сибирская (Larix sibirica) Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds) Можжевельник обыкновенный (форма древовидная) (Juniperus communis) Ольха черная (Alnus glutinosa) | 3 (LC) 3 (LC) 3 (LC) Без статуса Без статуса | Редкие виды деревьев и кустарников не подлежат рубке. Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. |
| Единичные сухостойные, фаутные деревья, высокие пни | Лишайники: Лобария легочная (Lobaria pulmonaria) Мхи Неккера перистая (Neckera pennata) Птицы: Скопа (Pandion haliaetus) Орлан-белохвост (Haliaectus albicilla) # Неясыть бородатая (Strix nebulosa) | 3 (NT) 3 (LC) 3 (VU) 3 (VU) 3 (VU) | Единичные сухостойные деревья,остолопы оставляются в нетронутом состоянии в количестве не более 15 шт./га. В исключительных случаях для обеспечения технической безопасности сухостойные деревья превращают в высокие пни (при машинной валке). При ручной валке убираются стволы, представляющие непосредственную опасность для работников. |
| Старовозрастные деревья хвойных и мягколиственных пород | Грибы: Грифола курчавая (гриб-баран) (Grifola frondosa) Трутовик зонтичный (Pofyporus umbellatus) Лишайники: Лобария легочная (Lobaria pulmonaria) Мхи: Неккера перистая (Neckera pennata) Нефрома сглаженная (Nephroma laevigatum) Птицы: Мохноногий сыч (Aegolius funereus) Сыч воробьиный (Glaucidium passerinum) Скопа (Pandion haliaetus) Орлан-белохвост (Haliaectus albicilla) | 3 (NT) 3 (NT) 2 (VU) 3 (LC) 3 (NT) 3 (NT) 3 (VU) 3 (VU) 3 (VU) | Единичные до 10 шт/га старые деревья осины, диаметром более 40 см, не подлежат рубке с полным сохранением окружающего древостоя радиусом 15 м. Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. |
| Валеж на разной стадии разложения | Грибы: Клавариадельфус (Рогатик) пестиковый (Clavariadelphus pistillaris) Трутовик зонтичный (Pofyporus umbellatus) | 3 (NT) 3 (NT) | Валеж оставляется в нетронутом состоянии. |

* В графе «Статус», категории редкости даны по категориям МСОП (IUCN Red List) на региональном уровне (IUCN, 2001):

1 (CR - Critically Endangered) - Находящиеся на грани исчезновения;

2 (EN - Endangered) - Исчезающие;

2 (VU - Vulnerable) – Уязвимые;

3 (NT - Near Threatened) – Потенциально уязвимые;

3 (LC - Least Concern) – Требующие внимания;

4 (DD - Data Deficient) – Недостаточно изученные.

4.10. Мониторинг хозяйственной деятельности и ЛВПЦ

В соответствии с требованием Критериев 8.2., 8.4, 8,5 и 9,4 Российского национального стандарта FSC предприятие должно вести мониторинг  хозяйственной деятельности по следующим показателям:

а) Объемы заготовки древесины по видам рубок главного и промежуточного пользования (объемы заготовленной древесины в ходе сплошных, постепенных, выборочных рубок, рубок ухода, санитарных рубок и др., площадь, пройденная рубками главного пользования, рубками ухода и санитарными рубками);

б) Динамика среднего прироста по хозяйствам и хозсекциям:

- объем лесовосстановительных мероприятий (площади созданных лесных культур сосны и ели посевом и посадкой, площади с проведенными мерами содействия естественному лесовозобнолению – с сохранением подроста, с оставлением семенников и минерализацией почвы);

- породная, возрастная и бонитетная структура лесов (площади и запасы сосновых, еловых и березовых  древостоев (хозсекций), средний возраст, средний класс бонитета по сосновой, еловой и березовой хозсекциям);

- фактический и расчетный объем рубки (расчетная лесосека по хвойному и мягколиственному хозяйствам по видам рубок, фактическое освоение расчетной лесосеки по хвойному и лиственному хозяйствам по видам рубок);

- - соотношение площадей сплошных и несплошных рубок;

в) Динамика популяций видов растений и животных. Осуществляется сбор и анализ общей информации по динамике популяций видов растений, животных и грибов, присутствующих на сертифицируемой территории (численность ценных промысловых и охотничьих видов животных, редких видов животных и растений;

г) Площади охраняемых участков лесов (ЛВПЦ - лесные заказники, памятники природы, МЕЛС, категории защитных лесов, ОЗУ, редкие экосистемы ЛВПЦ 3, репрезентативные участки экосистем, социальные ЛВПЦ 5-6, ключевые биотопы);

- объемы биотехнических мероприятий: по охране животных и улучшению среды их обитания (устройство солонцов, подрубка осины для лося, сохранение глухариных токов, ограничение работ в местах гнездования боровой дичи с конца апреля до середины июня, регулирование численности (уточнить у охотоведов);

- объемы мероприятий по защите и охране леса (площадь насаждений, поврежденных вредителями и болезнями, площадь и количество лесных пожаров, количество ликвидированных очагов возгораний, наличие противопожарных средств, устройство и уход за минполосами, установка аншлагов и др.).

- информация по социальным последствиям хозяйственной деятельности и воздействию на окружающую среду. Сохранение мест социального значения: для отдыха, сбора ягод и грибов, исторических и религиозных памятников, влияние на здоровье местного населения. Объемы нарушений лесохозяйственных требований, размер неустоек на 1 куб. м заготовленной древесины.

д) Общие затраты и производительность хозяйственных мероприятий: рубки главного и промежуточного пользования (уход в молодняках), строительство дорог, создание лесных культур (посев, посадка, подготовка почвы), меры СЕВ и др.). Анализ эффективности лесохозяйственных мероприятий. Производительность труда, выработка товарной продукции на одного работающего (тыс. руб.), комплексная выработка на одного рабочего лесозаготовок (куб. м).

е) Мониторинг ЛВПЦ.

Результаты мониторинга хозяйственной деятельности предприятия должны быть доступны для общественности.

5. Пересмотр плана лесоуправления

В соответствии с требованиями Критерия 7.2 Российского национального стандарта лесоуправления FSC в план лесоуправления по мере необходимости должны вноситься оперативные изменения, связанные:

- с действием природных и антропогенных факторов (вспышек размножения вредителей и болезней леса, наводнений, пожаров, нелегальных рубок);

- с информацией в отношении ключевых биотопов и ЛВПЦ, поступающей от научных организаций и других заинтересованных сторон, а также в связи с внесением изменений в политики и инструкции предприятия, которые предусматривают немедленную реализацию

- дополнительными обязательствами предприятия, согласованными с заинтересованными сторонами, в отношении сохранения или изменения хозяйственного режима;

- с местами, имеющими особое значение (культурное, историческое, религиозное, экологическое и хозяйственное для местного населения);

- с ЛВПЦ.

План лесоуправления должен регулярно пересматриваться (не реже, чем раз в 5-10 лет) с учетом результатов мониторинга экологических и социально-экономических изменений, а также новой научно-технической информации в соответствии с Критерием 8.4.

6. Резюме плана лесоуправления для общественности

В соответствии с требованиями Критерия 7.4 Российского национального стандарта лесоуправления FSC, предприятие должно доводить до сведения общественности основные элементы плана лесоуправления, не содержащие конфиденциальной информации.

Конфиденциальная информация – информация, не подлежащая разглашению и опубликованию в силу того, что она:

- содержит чувствительную информацию, которая будучи разглашена, способна нанести вред ценному природному объекту и даже создать угрозу его существованию или интересам общин коренных народов или местных жителей;

- нарушает действующие соглашения о конфиденциальности;

- содержит материалы, на которые распространяется авторское право и другие формы правовой защиты, включая права на интеллектуальную собственность, защиту национальной безопасности или общественного порядка, законы о защите частной жизни и неразглашении конфиденциальной информации;

- содержит данные, которые могут повлиять на конкурентоспособность предприятия (детальное описание структуры затрат и доходов предприятия и т.д.).

На предприятии ЗАО «Мега» разработана и внедряется процедура предоставления не конфиденциальной информации общественности.

Приложение 1

ПАСПОРТ

репрезентативного участка № _____

1. Местонахождение:

Лесничество ____________________________________________________________________

Квартал ________________________________________________________________________

Выдел _________________________________________________________________________

2. Таксационная характеристика насаждения:

| Состав | Элемент леса | Средние |  |  | Бонитет | Полнота | Запас, м3/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А, лет | Н, м | Д, см |  |  | сырорастущий | сухостой |

-происхождение (естественное или искусственное, семенное или вегетативное) ________________________________________________________________________________

-тип условий местопроизрастания _________________________________________________

-подрост _______________________________________________________________________

-подлесок _______________________________________________________________________

-живой напочвенный покров (доминант) _____________________________________________

-рельеф _________________________________________________________________________

-почва __________________________________________________________________________

-крутизна, экспозиция склона ______________________________________________________

-санитарное состояние ___________________________________________________________

3. Результаты мониторинга насаждения

Изменения таксационной характеристики насаждения

| Годы учета | Состав | Элемент леса | Средние |  |  | Среднепериодический прирост, м3/га | Запас, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А, лет | Н, % | Д, % |  | сырорастущий | сухостой |

4. Дата, должность и подпись лица, внесшего запись:

«___» ___________ 20__г.   _______________   _______   __________________

должность           подпись                  ФИО

Приложение 2

Выделение и управление лесами высокой природоохранной ценности в арендной базе ЗАО «Мега»

| (Категория защитности, особо защитные участки) | Тип ЛВПЦ | Нормативы выделения | Основания для выделения | ЛВПЦ, выделенные на территории арендной базы | Функции ЛВПЦ / Режим лесопользования | Площадь, га / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Участки леса с наличием реликтовых и эндемичных растений | 1.3 | 1. Участки леса, в составе древесной, кустарниковой и травянистой растительности которых имеются реликтовые и эндемичные виды растений, имеющие научную или историческую ценность. 2. Насаждения-эталоны | 1. Основные положения по выделению особо защитных участков леса, утвержденных приказом Рослесхоза №3484 от 30.12.1993 г.; 2. Правила заготовки древесины (2012), (п. 15). 3. Лесной Кодекс РФ (2006), (ст. 59). | 1. Участки леса с наличием реликтовых и эндемичных растений в составе насаждений (не менее 1 ед.): - лиственницы Сукачева Кич-Городецкое лесничество, Пыжугское уч. лесничество, кв. 59 (выд. 5, площадь 14 га; выд. 6, площадь 1 га); - пихты сибирской Великоустюгское лесничество, Усть-Алексеевское уч. лесничество, кв. 35 (выд. 10, площадь 7 га). 2. Насаждения-эталоны Великоустюгское лесничество: Нижне-Шарденгское уч. лесничество кв. 147 (выд. 8), площадь 3 га | Сохранение мест концентрации эндемичного вида, редко встречающегося на территории региона древесной породы – лиственницы Сукачева и пихты сибирской, а также насаждений-эталонов / Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок. Допускаются рубки ухода, санитарные рубки и прочие рубки. | 25 |
| Ключевые сезонные места обитания животных | 1.4 | 1. Участки леса в радиусе 500 м вокруг глухариных токов. На 10 тыс. га лесного фонда – не более 3 участков. 2. Полосы леса шириной 100 м по каждому берегу реки (водоема), заселенных бобрами | 1. Основные положения по выделению особо защитных участков леса, утвержденных приказом Рослесхоза №3484 от 30.12.1993 г.; 2. Лесной Кодекс РФ (2006), (ст. 107). | 1. Участки леса вокруг глухариных токов Кич.-Городецкое лесничество Стрелкинское уч. лесничество кв. 106 (выд. 8, 9, 14); кв. 81 (выд. 19, 20, 26, 27); кв. 93 (выд. 3, 4); кв. 94 (выд. 16, 19); кв. 107 (выд. 1, 2); кв. 68 (выд. 3, 5); кв. 69 (выд. 3); кв. 116 (выд.18); кв. 116 (выд.28); кв. 116 (выд.14); кв. 116 (выд. 24); кв. 108 (выд.21); кв. 116 (выд.21); кв. 83 (выд. 22); кв. 108 (выд.20); кв. 83 (выд. 20) Шарженгское уч. лесничество кв. 31 (выд. 4, 11); кв. 32 (выд. 1, 2, 3, 5); кв. 70 (выд. 4, 10, 14, 15); кв. 71 (выд. 6, 12, 13, 21); кв. 94 (выд.11); кв. 74 (выд. 13); кв. 74 (выд.16); кв. 94 (выд.14); кв. 69 (выд.11); кв. 69 (выд.12); кв. 74 (выд. 25); кв. 69 (выд.14); кв. 69 (выд.15); кв. 74 (выд.24); кв. 69 (выд.18); кв. 74 (выд. 14); кв. 72 (выд.9); кв. 74 (выд.15); кв. 74 (выд. 17); кв. 69 (выд.13); кв. 72(выд.17) кв. 74 (выд.8); кв. 72 (выд.8); кв. 72 (выд.1) В-Югское уч. лесничество кв. 60 (выд.28); кв. 60 (выд.18); кв. 60 (выд.17); кв. 61 (выд.25) Слободское уч. лесничество кв. 47 (выд.16); кв. 33(выд.27); кв. 33 (выд. 24). Пыжугское уч. лесничество кв. 70 (выд.20); кв. 71 (выд.11); кв. 47 (выд.2); кв. 153 (выд.23); кв. 47 (выд.12); кв. 71 (выд.12); кв. 153 (выд. 24); кв. 47 (выд.8); кв. 47 (выд.10); кв. 47 (выд.3); кв. 70 (выд.21); кв. 47 (выд.1); кв. 47 (выд. 9); кв. 230 (выд.10); кв. 153 (выд. 20); кв. 230 (выд.12); кв. 72 (выд.20); кв. 230 (выд.11); кв. 230 (выд.13); кв. 72 (выд. 17); кв. 153 (выд.28). Великоустюгское лесничество: Усть- Алексеевское уч. лесничество - кв. 31 (выд. 17, 22, 24, 25, 26, 30, 37); - кв. 38 (выд. 29); кв. 41 (выд. 1, 2). 2. Полосы леса по берегам рек, заселенных бобрами Великоустюгское лесничество: Нижне-Шарденгское уч. лесничество - кв. 145 (выд. 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26); кв. 146 (выд. 13, 14, 17, 18); кв. 160 (выд. 22, 23); кв. 161 (выд. 16, 18, 19, 20, 21, 22); кв. 162 (выд. 4, 5, 12, 13, 20, 26); кв. 172 (выд. 2). Усть- Алексеевское уч. лесничество - кв. 30 (выд. 13, 14, 15); кв. 32 (выд. 6, 7, 8, 21, 29, 32); кв. 34 (выд. 2, 4); кв. 40 (выд. 6, 13, 18, 25); кв. 41 (выд. 12, 13, 20, 23). | Сохранение мест токования глухарей (Tetrao urogallus), обитания и размножения бобра речного (Castor fiber) с целью поддержания численности их популяций / Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок. Разрешаются рубки ухода слабой и очень слабой интенсивности прочие рубки, и выборочные санитарные рубки. Время проведения рубок согласовывается с органами охраны природы соответствующего района. | 1369 343 |
| ИТОГО ЛВПЦ 1 ТИПА |  |  |  |  |  | 1737 2,9 |

| Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы | 3 | Редкие типы леса | Закон об охране окружающей среды РФ. В соответствии с Программой по выделению ЛВПЦ в арендной базе ЗАО «Мега» | - Сосняк брусничный Кичменгско-Городецкое лесничество Стрелкинское уч. лесничество: кв. 79 (выд. 24, 25); кв. 91 (выд. 1); кв. 95 (выд. 29); кв. 107 (выд. 10, 13, 17, 18, 24); кв. 108 (выд. 15) Шарженгское уч. лесничество: кв. 35 (выд. 3); кв. 68 (выд. 8); кв. 82 (выд. 12). Кичменгское уч. лесничество: кв. 77 (выд. 3, 6, 7, 12, 14-16, 30, 39, 42-46); кв. 80 (выд. 6, 12, 16, 27); кв. 78 (выд. 3, 14, 16); В.-Югское уч. лесничество: кв. 42 (выд. 15); кв. 73 (выд. 1, 8-11, 13, 15-19, 35); кв. 84 (выд. 8, 19). - Ельник сфагновый Кичменгско-Городецкое лесничество Шарженгское уч. лесничество: кв. 31 (выд. 12); кв. 33 (выд. 6, 11. 26); кв. 46 (выд. 19); кв. 58 (выд. 19); кв. 59 (выд. 4); кв. 73 (выд. 15); кв. 95 (выд. 21). Пыжугское уч. лесничество: кв. 87 (выд. 10, 21); кв. 120 (12-14); кв. 212 (выд. 33); кв. 228 (выд. 18). | Сохранение редких и уникальных участков леса / запрещаются все виды хозяйственной деятельности | 734 143 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО ЛВПЦ 3 ТИПА |  |  |  |  |  | 877 1,4 |
| Леса, имеющие особое водоохранное значение | 4.1 | 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах. Полосы леса по берегам рек, речек, озер и других водоемов: шириной 200 м: Кичменьга, Пыжуг, Шарженьга, Шарденьга; шириной 100 м – по берегам рек протяженностью более 10 км и озер, площадью более 50 га, по которым запретные полосы не установлены: Шиловский Пичуг, Шепшеньга, Кедра, Малая Кильченьга, Кильченьга, Шарженьга, Пыжуг, Минеевка, Шиловский Пичуг, Слободка, Маркова, Шепшеньга Тавта, Кичменьга, Шарденьга, Майманга Кундыш, Остапенец Каменка, Дорожковка Контюг; Шириной 50 м. Подлипная, Жаровиха Пайдуг, Глубокая, руч. Семеновка (малая), руч. Турлаг. 2. Перечень рек, ручьёв и озёр, по которым выделены особо защитные участки: - шириной 200 м. Шарженьга, Пыжуг, Кичменьга, Майманга, Шарденьга; - шириной 100 м. Кильченьга, Минеевка, Шиловский Пичуг Слободка, Маркова Шепшеньга, Тавта Кундыш, Остапенец Каменка, Дорожковка Контюг, М. Кильченьга, Кедра, Куромша, Варжа, Меньша, Домановка; - шириной 50 м. М. Шепшеньга, Б. Мновица, Чернуха, Быструха, Воденьга, Глубокая, Мутница. Лубяница, Морозиха, Гаревая, М. Половец, Б. Половец, Чистая, Лаптюг, Чечера кобылья, Ольховка. Труфанская, Чистоборка Семеновка, Подлипная, Жаровиха, Пайдуг, Семеновка (малая). | 1. Лесной кодекс РФ (2006). 2. Водный кодекс РФ (2006) 3. Постановление СМ РСФСР от 26.10.1973 г № 554 (с изменениями № 246 от 23.04.1974 г., № 388 от 07.08.1978 г.) 4. Распоряжение СМ РСФСР № 1309-р от 09.08.1979г. 5. Приказ Рослесхоза №498 от 19.12.2007. 6. Основные положения по выделению особо защитных участков леса, утвержденных приказом Рослесхоза №3484 от 30.12.1993 г. | 1. Запретные полосы по берегам рек Кичменгско-Городецкое лесничество, Стрелкинское уч. лесничество кв. 69 (выд. 5, 10, 11); кв. 104 (выд. 3, 12, 14, 15, 19); кв. 67 (выд. 11, 12, 13, 32, 35); кв. 70 (выд. 29, 30, 33); кв. 81 (выд. 5, 6); кв. 82 (выд. 2, 3, 8); кв. 68 (выд. 6, 21); кв. 80 (выд. 2); кв. 91 (выд. 23); кв. 79 (выд. 7, 17); кв. 106 (выд. 22); кв. 107 (выд. 3); кв. 83 (выд. 13, 27, 25, 5, 3); кв. 114 (выд. 24, 20, 4, 9, 14, 22); кв. 95 (выд. 14); кв. 108 (выд. 6, 22, 24); кв. 71 (выд. 16, 17, 20); Шарженгское уч. лесничество кв. 32 (выд. 11, 12, 17, 21, 24, 25, 27); кв. 29 (выд. 14, 22); кв. 95 (выд. 6, 7, 19); кв. 44 (выд. 10, 15, 16, 17); кв. 56 (выд. 5, 13, 20, 28, 7, 23, 24); кв. 33 (выд. 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 20, 21); кв. 34 (выд. 5, 6, 12, 13); кв. 47 (выд. 4, 14, 13); кв. 31 (выд. 20, 22, 25); кв. 71 (выд. 2, 3, 18, 15, 19); кв. 58 (выд. 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 29, 34, 35, 36, 37); кв. 70 (выд. 1, 16, 17); кв. 45 (выд. 25); кв. 35 (выд. 11); кв. 30 (выд. 18, 26); кв. 55 (выд. 24, 3, 31, 2, 4, 15,16,17,8,30,9,19,32,23,27); кв. 96 (выд. 10, 11,9,24,5); кв. 15 (выд. 15, 28, 16, 14,17,29,32); кв. 61 (выд. 29, 11, 12, 25, 31,27,14); кв. 62 (выд. 18, 21, 12, 23, 6, 10); кв. 60 (выд. 10,14,15,3); кв. 43 (выд. 10, 22, 7,20); кв. 57 (выд. 15,1,10); кв. 106 (выд. 17,18); кв. 68 (выд. 13,7,12,3,2); кв. 69 (выд. 3); кв. 59 (выд. 14,5,2); кв. 46 (выд. 20,14,9,2,8,17,3,29,27,15); кв. 94 (выд. 10,6); кв. 22 (выд. 7,17); кв. 86 (выд. 29,14,13); кв. 82 (выд. 7,16); кв. 108 (выд. 25,3,17,4,13,12); кв. 83 (выд. 11,10,24,23); кв. 81 (выд. 10,16); кв. 42 (выд. 1, 19,42,18,20); кв. 85 (выд. 15); кв. 74 (выд. 6); кв. 41(выд. 24); кв. 39 (выд. 1); кв. 43 (выд. 6). Кичменгское уч. лесничество кв. 75 (выд. 2, 38); кв. 64 (выд. 11, 12, 13, 20, 21, 22); кв. 70 (выд. 2, 3, 8,); кв. 76 (выд. 17, 26); кв. 57 (выд. 2); кв. 65 (выд. 5). Пыжугское уч. лесничество кв. 218 (выд. 3, 12, 15, 16, 19, 32, 27, 33); кв. 215 (выд. 1, 2, 14, 17); кв. 229 (выд. 9); кв. 232 (выд.32); кв. 81(выд.30); кв. 94 (выд.24); кв. 111 (выд.16); кв. 168 (выд. 4); кв. 169 (выд.14); кв. 220 (выд.12); кв. 221 (выд.9); кв. 221 (выд.19); кв. 232 (выд. 8); кв. 242 (выд.34); кв. 27 (выд.10); кв. 27 (выд.27); кв. 28 (выд.11); кв. 47 (выд. 17); кв. 154 (выд.18); кв. 28 (выд. 10); кв. 183 (выд.14); кв. 155 (выд.14); кв. 231 (выд.10); кв. 156 (выд.9); кв. 222 (выд.14); кв. 47 (выд.4); кв. 234 (выд.12); кв. 219 (выд.43); кв. 232 (выд.7); кв. 111 (выд. 14); кв. 121 (выд.28); кв. 136 (выд. 20); кв. 167 (выд.15); кв. 210 (выд.29); кв. 233 (выд.20); кв. 233 (выд.30); кв. 28 (выд.7); кв. 59 (выд.13); кв. 87 (выд.1); кв. 87 (выд.5); кв. 120 (выд.2); кв. 210 (выд.28); кв. 211 (выд.25); кв. 231 (выд.11); кв. 232 (выд.3); кв. 243 (выд. 24); кв. 27(выд.11); кв. 27 (выд.26); кв. 86 (выд.11); кв. 112 (выд.5); кв. 28 (выд.3); кв. 35 (выд.6); кв. 70 (выд.23); кв. 81 (выд.2); кв. 81 (выд.31), кв. 87 (выд.20); кв. 92 (выд.8); кв. 92 (выд.9); кв. 112 (выд. 17); кв. 113 (выд.1), кв. 137 (выд. 17); кв. 34 (выд.2); кв. 47 (выд.11); кв. 53 (выд.15); кв. 85 (выд.6); кв. 27 (выд.1), кв. 55 (выд.10); кв. 156 (выд.15); кв. 86 (выд.5); кв. 87 (выд.2); кв. 87 (выд.4); кв. 59 (выд.12); кв. 62 (выд.6); кв. 70 (выд. 18); кв. 87 (выд.9); кв. 87 (выд.14); кв. 92 (выд.3); кв. 93 (выд.5); кв. 94 (выд. 12); кв. 120 (выд. 26); кв. 120 (выд.27), кв. 121 (выд. 29); кв. 122 (выд.5); кв. 27 (выд. 25); кв. 71 (выд.14); кв. 84 (выд.13); кв. 120 (выд.23); кв. 230 (выд.29); кв. 72 (выд.14); кв. 74 (выд.11); кв. 210 (выд. 38); кв. 210 (выд.16); кв. 219 (выд. 35); кв. 232 (выд.4); кв. 59 (выд.22); кв. 75 (выд. 5); кв. 93 (выд.7); кв. 93 (выд.16); кв. 94 (выд.11); кв. 219 (выд.42); кв. 27 (выд.21); кв. 47 (выд.6); кв. 47 (выд.7); кв. 50 (выд.17); кв. 50 (выд.20); кв. 75 (выд.7); кв. 47 (выд.5); кв. 50 (выд.14); кв. 59 (выд.11); кв. 70 (выд.19); кв. 87 (выд.13); кв. 93 (выд.17); кв. 97 (выд.2); кв. 120 (выд.3); кв. 168(выд.3); кв. 27 (выд. 12); кв. 72 (выд.6); кв. 92 (выд.2); кв. 120 (выд.5); кв. 220 (выд.17); кв. 221 (выд.10); кв. 169 (выд.12); кв. 62 (выд.28); кв. 242 (выд.20); кв. 233 (выд. 28); кв. 245 (выд.39); кв. 220 (выд. 26); кв. 230 (выд.25); кв. 233 (выд. 5); кв. 242 (выд.24); кв. 242 (выд.28); кв. 243 (выд.23); кв. 229 (выд.29); кв. 242 (выд. 35); кв. 243 (выд.13); кв. 220 (выд.11); кв. 219 (выд. 37); кв. 220 (выд.13); кв. 221 (выд.16); кв. 233 (выд. 26); кв. 233 (выд.31); кв. 214 (выд.5); кв. 85 (выд.1); кв. 242 (выд.23); кв. 62 (выд. 5); кв. 86 (выд.15); кв. 70 (выд.7); кв. 93 (выд. 4); кв. 111 (выд.13); кв. 230 (выд. 26); кв. 233 (выд.27); кв. 243 (выд.7); кв. 168 (выд.11); кв. 168 (выд.12); кв. 210 (выд.11); кв. 244 (выд. 36); кв. 75 (выд.25), кв. 94 (выд.13); кв. 94 (выд.14); кв. 211 (выд.13); кв. 242 (выд.33); кв. 242 (выд. 41); кв. 243 (выд.6); кв. 244 (выд.2 8); кв. 244 (выд.33); кв. 245 (выд.34); кв. 246 (выд.28); кв. 70 (выд.17); кв. 72 (выд. 7); кв. 74 (выд.1); кв. 74 (выд.3); кв. 111 (выд.12); кв. 112 (выд.3); кв. 153 (выд.2); кв. 168 (выд.5); кв. 211(выд.17); кв. 230 (выд. 28); кв.232 (выд.12); кв. 245 (выд. 33); кв. 74 (выд.4); кв. 75 (выд.26); кв. 59 (выд.21); кв. 85 (выд.5); кв. 169 (выд.20); кв. 210 (выд.3); кв. 221 (выд.20); кв. 242 (выд.40); кв. 244 (выд.34); кв. 167 (выд. 10); кв. 167(выд.14); кв. 189 (выд.15); кв. 169 (выд.21); кв. 210 (выд.12); кв. 210 (выд. 13); кв. 210 (выд.39); кв. 211 (выд. 24); кв. 219 (выд. 41); кв. 229 (выд.1); кв. 136 (выд.19); кв. 136 (выд.21); кв. 136 (выд.22); кв. 216 (выд.27); кв. 243 (выд.26); кв. 244 (выд.35). В.-Югское уч. лесничество кв. 61 (выд. 18,58,6,7,19,28,54); кв. 73 (выд. 22, 30,31,11,15,12); кв. 84 (выд. 24, 2,3,15,14); кв. 59 (выд. 2,3,23); кв. 42 (выд. 19, 36); кв. 41 (выд. 2, 32); кв. 60 (выд. 11, 9); кв. 61 (выд. 47,29,42,48). Слободское уч. лесничество кв. 46 (выд.13); кв. 59 (выд. 23); кв. 59 (выд. 29); кв. 59 (выд. 20); кв. 4 6(выд. 22); кв. 46 (выд.33); кв. 47 (выд.1); кв. 47 (выд.11); кв. 46 (выд.31); кв. 33 (выд.14) кв. 46 (выд.39); кв. 46 (выд.6); кв. 46 (выд.18); кв. 46 (выд.36); кв. 57(выд.31); кв. 33 (выд.21); кв. 46 (выд.5); кв. 46 (выд.23); кв. 47 (выд.20); кв. 54 (выд.12); кв. 46 (выд.3); кв. 46 (выд.40); кв. 47 (выд.19); кв. 54 (выд.11); кв. 47 (выд.28) кв. 55 (выд.22); кв. 45 (выд.43); кв. 54 (выд.15); кв. 59 (выд.4); кв. 59 (выд.10); кв. 33 (выд.5); кв. 54 (выд.20); кв. 33 (выд.17); кв. 33 (выд.13); кв. 46 (выд.19) кв. 46 (выд.35); кв. 33(выд.23); кв. 46 (выд.26); кв. 45 (выд.33); кв. 45 (выд.17); кв. 59 (выд.18); кв. 46 (выд.43); кв. 46 (выд.46); кв. 47 (выд.21); кв. 54 (выд.10). - Берегозащитные участки леса Великоустюгское лесничество: Нижне-Шарденгское уч. лесничество - кв. 163 (выд. 5, 6, 13, 18, 24, 25, 29); кв. 145 (выд. 1, 15); кв. 160 (выд. 1); кв. 147 (выд. 13, 14, 24, 25, 26, 33); кв. 174 (выд. 1, 11, 17, 18); кв. 136 (выд. 19); кв. 161 (выд. 30, 32); кв. 175 (выд. 23, 29); кв. 164 (выд. 2, 8); кв. 173 (выд. 2, 5, 8, 10, 16, 18). - Усть - Алексеевское уч. лесничество - кв. 32 (выд. 5, 14, 15, 16, 19, 25); кв. 33 (выд. 2, 3, 6, 12, 17, 20, 21); кв. 34 (выд. 14); кв. 35 (выд. 3, 8, 10, 11, 12, 20, 27); кв. 36 (выд. 7, 10, 11, 17, 19); кв. 40 (выд. 10, 11, 14, 22, 24); кв. 37 (выд. 8, 20, 31); - кв. 41 (выд. 3, 4, 16, 18); кв. 42 (выд. 19, 20); кв. 31 (выд. 3, 13, 20, 23, 31, 34, 36, 39, 41, 43); кв. 38 (выд. 16, 26); кв. 39 (выд. 15); кв. 30 (выд. 8). - Участки леса у истоков рек и ручьев Великоустюгское лесничество: Нижне-Шарденгское уч. лесничество - кв. 174 (выд. 15, 20); кв. 175 (выд. 17, 18, 32). | Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок. Разрешаются рубки ухода, санитарные рубки и прочие рубки. Рубки проводятся в зимний период, порубочные остатки выносятся за пределы прибрежных полос. | 4565 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леса, имеющие особое противоэрозионное значение | 4.2 | 1. Полосы леса шириной 250 м вдоль каждой из сторон а/д областного значения. | 1. Лесной кодекс РФ (2006). 2. Приказ Рослесхоза №498 от 19.12.2007. | Защитные полосы, расположенные вдоль автомобильных дорог Пыжугское уч. лесничество кв.27 (выд.30); кв. 62 (выд.1); кв. 84 (выд. 3); кв. 84 (выд.5); кв. 84 (выд.10); кв. 27 (выд. 32); кв. 84 (выд.6); кв. 84 (выд.8); кв. 27 (выд. 31); кв. 27 (выд.35); кв. 27 (выд.36); кв. 27 (выд.37); кв. 27 (выд.33) кв. 84 (выд.11); кв. 84 (выд.1); кв. 84 (выд. 2); кв. 84 (выд.4); кв. 84 (выд.7); кв. 84 (выд. 9). | Защита дорог от ветров, шума, снежных заносов и размыва грунта / Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок. Разрешаются рубки ухода, санитарные рубки и прочие рубки. | 57 |
| ИТОГО ЛВПЦ 4 ТИПА |  |  |  |  |  | 4622 7,6 |
| Площадь ЛВПЦ, ВСЕГО, га |  |  |  |  |  | 7236 |
| Площадь арендной базы, ВСЕГО, га |  |  |  |  |  | 60497 |
| Доля площади ЛВПЦ от общей площади арендной базы, % |  |  |  |  |  | 12,0 |